****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский муниципальный округ»**

**смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 03.09.2025 № 1670**

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, а также принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в указанные объекты

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, а также принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в указанные объекты.
2. Признать утратившим силу:
* постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 05.02.2013 № 99 «О порядке отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области»;
* постановление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области от 22.05.2017 № 977 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области».
1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области Лосева В. Г.

Глава муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ»

Смоленской области **О.М. Смоляков**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области  |
| от 03.09.2025 № 1670 |

**ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯЗЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЯЗЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УКАЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:

1) порядок принятия решений об осуществлении за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее – бюджет муниципального округа) бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) (далее - строительство) объектов капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее – муниципальное образование) в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности муниципального образования (далее соответственно - объекты, решения);

2) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования за счет средств бюджета муниципального округа (далее - бюджетные инвестиции).

1.2. Решение принимается в форме:

* перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности, вновь предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального округа;
* перечня объектов недвижимости, планируемых к приобретению в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет средств бюджета муниципального округа;
* перечня объектов незавершенного строительства, которые необходимо продолжить в очередном финансовом году и в плановом периоде.

1.3. Решение принимается в отношении объектов и мероприятий осуществляемых за счет средств бюджета муниципального округа в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период.

1.4. В решении в отношении каждого объекта предусматриваются:

1. наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно заданию на проектирование, в случае отсутствия проектной документации), наименование объекта недвижимого имущества;
2. настоящее либо планируемое местонахождение объекта;
3. направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);
4. наименование муниципальной программы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее – муниципальная программа) или указание на направление деятельности, не входящее в муниципальные программы;
5. наименование главного распорядителя бюджетных средств;
6. наименование застройщика, заказчика;
7. параметры, непосредственно характеризующие объект капитального строительства (объект недвижимого имущества);
8. срок ввода в эксплуатацию, приобретения объекта;
9. сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества;
10. общий объем средств бюджета муниципального округа по источникам финансового обеспечения;
11. распределение по годам общего объема средств бюджета муниципального округа и в разрезе источников финансового обеспечения, с указанием в отношении объекта капитального строительства объема средств на разработку проектной документации (если на разработку проектной документации предусматриваются средства бюджета муниципального округа);
12. наличие выделенного для целей строительства земельного участка, наличие/отсутствие инженерных коммуникаций, примерная стоимость оснащения земельного участка инженерными коммуникациями в случае их отсутствия (либо в случае отсутствия возможности осуществить расчёт – указать причины).

1.5. В решении в отношении каждого мероприятия, предусматриваются:

1. наименование мероприятия;
2. наименование муниципальной программы или указание на направление деятельности, не входящее в муниципальные программы;
3. наименование главного распорядителя;
4. распределение по годам общего объема средств бюджета муниципального округа и в разрезе источников финансового обеспечения.

1.6. Осуществление бюджетных инвестиций за счёт средств бюджета муниципального образования в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается.

1.7. Бюджетные инвестиции могут осуществляться на условиях софинансирования капитальных вложений за счёт средств федерального и областного бюджетов.

1.8. Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования, установленный разделом [2](#_2._Порядок_принятия) настоящего Порядка, не распространяется на предоставление бюджетных инвестиций в целях проведения аварийно-восстановительных работ, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

# **2. Порядок принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области**

* 1. Инициатором подготовки проекта решения об осуществлении бюджетных инвестиций является главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования, наделённый в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее – главный распорядитель).

2.2. Подготовка проекта решения об осуществлении бюджетных инвестиций осуществляется главным распорядителем, на основании сформированных сведений.

2.3. Проект решения об осуществлении бюджетных инвестиций должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

1. наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно заданию на проектирование, в случае отсутствия проектной документации), наименование объекта недвижимого имущества;
2. настоящее либо планируемое местонахождение объекта;
3. направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);
4. наименование муниципальной программы или указание на направление деятельности, не входящее в муниципальные программы;
5. наименование главного распорядителя бюджетных средств;
6. наименование застройщика, заказчика;
7. параметры, непосредственно характеризующие объект капитального строительства (объект недвижимого имущества);
8. срок ввода в эксплуатацию, приобретения объекта;
9. сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества;
10. общий объем средств бюджета муниципального округа по источникам финансового обеспечения;
11. распределение по годам общего объема средств бюджета муниципального округа и в разрезе источников финансового обеспечения, с указанием в отношении объекта капитального строительства объема средств на разработку проектной документации (если на разработку проектной документации предусматриваются средства бюджета муниципального округа);
12. наличие выделенного для целей строительства земельного участка, наличие/отсутствие инженерных коммуникаций, примерная стоимость оснащения земельного участка инженерными коммуникациями в случае их отсутствия (либо в случае отсутствия возможности осуществить расчёт – указать причины).

2.4. Проект решения в отношении каждого мероприятия должен содержать следующую информацию:

1. наименование мероприятия;
2. наименование муниципальной программы или указание на направление деятельности, не входящее в муниципальные программы;
3. наименование главного распорядителя;
4. распределение по годам общего объема средств бюджета муниципального округа и в разрезе источников финансового обеспечения.

2.5. В случае необходимости корректировки проектной документации в проекте решения об осуществлении бюджетных инвестиций указывается объем средств бюджета, необходимых соответственно на корректировку этой документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для корректировки такой документации.

2.6. Главный распорядитель направляет в финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (далее – финансовое управление) согласованный с ответственным исполнителем муниципальной программы, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции перечень объектов недвижимости, планируемых к приобретению в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений за счет средств бюджета муниципального округа с пояснительной запиской, включающей обоснование необходимости реализации проекта и основные финансово-экономические параметры проекта.

2.7. Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области формирует и направляет в финансовое управление:

* перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, вновь предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального округа;
* перечень объектов незавершенного строительство, которые необходимо продолжить в очередном финансовом году и в плановом периоде.

Одновременно с проектом решения об осуществлении бюджетных инвестиций представляется:

1) расчёт предполагаемого объёма эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением материалов, обосновывающих указанные расчёты (либо в случае отсутствия возможности осуществить расчёт – указать причины);

2) пояснительную записку с обоснованием необходимости осуществления бюджетных инвестиций (характеристика проблемного вопроса, решаемого с помощью осуществления бюджетных инвестиций, актуальность и практическая значимость реализации бюджетных инвестиций).

2.8. Внесение изменений в решение об осуществлении бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.

1. **Порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области за счет средств бюджета муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области**
	1. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется на основании принятых в установленном порядке решений об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета муниципального округа в соответствии с разделом [2](#_2._Порядок_принятия) настоящего Порядка.
	2. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, путем заключения и исполнения муниципальных контрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ, строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), приобретение объектов муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета муниципального образования.
	3. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведённых муниципальному заказчику как получателю средств бюджета муниципального округа, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями об осуществлении бюджетных инвестиций, на срок превышающий срок действия утверждённых ему лимитов бюджетных обязательств.
	4. Контроль целевого, эффективного использования бюджетных инвестиций осуществляется муниципальным заказчиком и органом муниципального финансового контроля в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.