Пояснительная записка

о выполнении мероприятий по муниципальной программе

«Благоустройство территории Вяземского муниципального округа Смоленской области» за 2025 год.

Целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства, улучшения санитарного и эстетического вида территории поселения, повышения комфортности граждан, озеленения территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание безопасных, благоприятных и комфортных условий для проживания граждан на территории города.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы в 2025 году являлись:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2025 | Факт 2025 |
| 1 | Поступление жалоб граждан по благоустройству муниципальных территории | шт. | 92 | 105 |

За 2025 год фактически реализовано средств: 88 376 000,56 рублей.

Основным исполнителем муниципальной программы является управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

Данная муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы комплексного благоустройства»:

-содержание уличного освещения;

-проведение благоустройства на территории поселения;

-озеленение территории города Вязьма;

-содержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

-обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения жилищно-коммунального хозяйства г. Вязьма «Вяземское жилищно-коммунальное управление».

-устройство детских игровых площадок

Ожидаемые    конечные      результаты    программы:

- создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности поселения;

-создание комфортных условий мест массового посещения граждан, расположенных на территории Вяземского муниципального округа;

- соответствие сети уличного освещения требованиям нормативных документов;

- улучшение состояния зеленых насаждений в парках, скверах, на улицах поселения;

- рост числа жителей, удовлетворенных благоустройством поселения;

- поддержание удовлетворительного уровня комфортности проживания граждан;

- обеспечение санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности населения.

Целевые показатели муниципальной программы:

Показатель 1 – Количество обращений граждан по вопросу не качественного благоустройства увеличилось на 14 %. Превышение значения показателя 1 относительно планируемого обусловлено увеличением количества обращений граждан по вопросу ненадлежащей работы ливневых канализаций на территории города Вязьма, поступивших в октябре-ноябре 2025 года.

По основному мероприятию 1 «Совершенствование системы комплексного благоустройства»:

Показатель 1 – «Объём потребляемой энергии уличного освещения; тыс. кВт/ч» составил 102,9 % от запланированного, ввиду ввода в эксплуатацию новых участков линии уличного освещения по ул. Котлино, ул. Тихая, ул. 1-я Березовая,      ул. 2-я Березовая.

Показатель 2 – «Общий объем несанкционированных свалок, убранных за год; м3.» выполнен на 133,4 % ввиду обеспечения постоянного мониторинга состояния территорий Вяземского городского поселения на предмет стихийного возникновения несанкционированных мест размещения твердых коммунальных отходов.

Показатель 3 – «Количество спиленных деревьев, утративших свои биоморфологические свойства» выполнен на 85,33 % в связи с образованием дефицита предусмотренных на выполнение мероприятий бюджетных средств, ввиду непрогнозируемого ранее уровня подорожания стоимости работ в 2023 году.

Показатель 4 – «Общая площадь кладбищ, находящейся на содержании (Екатерининского и Фроловского кладбищ)» остался на прежнем уровне.

Показатель 5 – «Общая площадь зеленой зоны, находящейся на содержании (парки, скверы, зеленые насаждения на улицах и дорогах, пешеходные дорожки и тротуары, цветники)» увеличилась на 8,22 %, в связи с выполнением работ по благоустройству следующих территорий г. Вязьмы:

- ул. Кашена (в районе МБУДО Вяземская ДХШ им. А.Г. Сергеева;

- ул. Ямская (стелла);

- ул. Юбилейная (набережная);

- ул. Комсомольская (сквер).

По основному мероприятию 3 «Регулирование качества окружающей среды»:

Показатель 1 – «Количество построенных новых контейнерных площадок на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» исполнен на 160 %, в рамках заключенных муниципальных контактов, предусматривающих оборудование контейнерных площадок как в местах их раннего отсутствия, так и взамен снесенных объектов, не соответствующих действующим санитарно-эпидемиологических нормам, и в силу длительной эксплуатации и не подлежащих ремонту и восстановлению.

Показатель 2 – «Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов» выполнен на 490 % в рамках заключенных муниципальных контактов, ввиду увеличенной потребностью оснащения территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области емкость-накопителями, связанной с необходимостью оборудования накопителями новых контейнерных площадок (см. Показатель 1),             а также районов малоэтажной жилой застройки г. Вязьма, в связи с принятием АО «Спецавтохозяйство» одностороннего решения о частичном прекращении                         с 01 октября 2023 года реализации провозного (бестарного) сбора твердых коммунальных отходов.

Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и дорожного хозяйства                                                              С.В. Цурков

Донцова Марина Александровна

(48131) 2-49-14