Пояснительная записка

о выполнении мероприятий по муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия отдыха и жизни жителей.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2025 | Факт 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 37 | 39 |
| 2. | Доля населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности проживающих в МКД | % | 42,5 | 45,5 |
| 3. | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | % | 71 | 72 |

Целевые показатели по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» (далее программа) выполнены на               99,98 %.

Из запланированных к благоустройству 4 придомовых территорий – отремонтировано 5 площадью S 12,59 тыс. м2 (согласно выписок из Единого государственного реестра недвижимости), в результате чего доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличилась на 1,56 % от 810,4 тыс. м2 площади, нуждающейся в ремонте, и составила 38,56 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.  В связи с этим и доля населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями достигнута 45,45 % от общей численности проживающих (в отремонтированных 5 придомовых территориях многоквартирных домов – проживает 0,285 тыс. чел. -   2,48 %).

Из запланированных к благоустройству 3 общественных территорий и благоустроенных 2 площадью S = 4,13 тыс. м2 (1,03%), доля площади благоустроенных территорий общего пользования составила 71,03% от общей площади территорий общего пользования 399,49 тыс. м2.

Основным мероприятием программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

Мероприятие программы реализуется на основании адресных перечней   многоквартирных домов, и муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству.

Ожидаемые    конечные      результаты    программы:

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями;

- приведение в нормативное состояние дворовых территорий муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями.

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 42 процентов (от общего количества и площади дворовых территорий) к 2028 году;

- увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования до 75 процентов (от общего количества и площади общественных территорий к          2028 году;

Основным исполнителем муниципальной программы является управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий финансируются за счет средств бюджетов: федерального, областного и местного.

На реализацию программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» направлено 28 308,17 тыс. руб. и исполнено – 28 301,80 тыс. руб., на 99,98 % в том числе:

- Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в сумме 26 099,24 тыс. руб. или 99,98 % к годовым назначениям 26 092,87 тыс. руб., из них:

- ремонт дворовых территорий на сумму 11 923,15 тыс. рублей, отремонтировано 5 по ул. Парижской Коммуны д. №№ 1, 3а, 5, 5а, 7 (площадью – 12,59 тыс. м2):

- ремонт общественных территорий на сумму 16 385,02 тыс. рублей, отремонтировано 2 общественных территории:

- г. Вязьма, сквер у памятника Карлу Марксу на ул. Парижской Коммуны                            (площадью - 3,63 тыс.м2) ;

- с. Вязьма-Брянская, сквер на ул. 50 лет Победы (II этап, площадью - 0,5 тыс. м2).

В рамках программы осуществлены расходы на реализацию:

Комплекса процессных мероприятий «Повышения качества и комфорта городской среды» по мероприятию:

-  Формирование современной городской среды за счет средств местного бюджета в сумме 2 208,93 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям   2 208,93 тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия средства направлены на разработку проектов для благоустройства территорий, оплату услуг подключения к электрическим сетям по освещению, установке скамеек, урн и строительному контролю.

Показатели эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»:

| N п/п | Показатели эффективности | План 2025 | Факт 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 | Количество отремонтированных дворовых территорий (ед.) | 4 | 5 |
| Показатель 2 | Количество благоустроенных территорий массового посещения граждан (ед.) | 3 | 2 |

Настоящая программа разработана для обеспечения комфортного проживания граждан на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

Специалист 1 категории управления ЖКХ,

транспорта и дорожного хозяйства                                                    Т.Ю. Елисейчева