Пояснительная записка

о выполнении мероприятий по муниципальной программе

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищного хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

Целью муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищного хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» является безопасных и благоприятных условий для проживания граждан на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области и улучшение состояния жилого фонда муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

Цель муниципальной программы соответствует стратегической цели муниципальной политики в коммунальной сфере – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

| № п/п | Наименование программы и показателя | Ед. изм. | План 2025 | Факт 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля площади аварийного жилого фонда от общей площади жилого фонда на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | % | 0,35 | 5,05 |
| 2. | Доля граждан, улучшивших условия проживания на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от общей численности граждан, проживающих в жилом фонде признанном аварийным и подлежащим сносу | % | 2,27 | 2,91 |

Значение целевого показателя «Доля площади аварийного жилого фонда от общей площади жилого фонда на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» увеличилось в сравнении с запланированным, это обусловлено обветшанием имеющегося жилищного фонда и соответственно ростом площади аварийного жилищного фонда.

Расчет показателя:

Общая площадь жилого фонда на начало года составила 171969,71 м2. Общая площадь аварийного жилья исчисляется как сумма площади домов, признанных аварийными на начало года она составляла 8317,19 м.2.

в 2025 году был признан аварийным и подлежащим сносу многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Смоленская область, Вяземский муниципальный округ, д. Семеновское, д.6, общей площадью 375,80 м2.

Таким образом общая площадь аварийного жилого фонда стала равна 8692,99м2., а доля площади аварийного жилого фонда от общей площади жилого фонда составляет 5,05%.

Значение целевого показателя «Доля граждан, улучшивших условия проживания на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области от общей численности граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу» чуть выше запланированного значения, несмотря на то, что федеральное и областное финансирование на переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда полностью отсутствовало в указанном периоде. Администрацией муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области были переселены 9 человек из аварийного жилого фонда в свободные муниципальные жилые помещения.

На начало 2025 года в аварийном жилом фонде проживали 309 человек. За период 2025 года расселено 9 человек, Таким образом доля граждан, улучивших жилищные условия составила 2,91%.

Основным исполнителем муниципальной программы является управление жилищно - коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области;

Основным мероприятиями Программы являются «Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания населения»»

Мероприятия Программы реализуются на основании адресных перечней   многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных и подлежащих сносу или реконструкции), многоквартирных домов списков граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ожидаемые конечные результаты программы:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

За 2025 год на реализацию программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищного хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» направлено             9 948,36 тыс. рублей или 100% к годовому плану (9 948,36 тыс. рублей).

В данной программе подпрограммы не предусмотрены.

В рамках программы осуществлены расходы на реализацию следующих основных мероприятий:

1) Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий проживания населения» в сумме 9 948,36 тыс. рублей или 100% к годовым назначениям (9 948,36 тыс. рублей). В рамках указанного мероприятия средства направлены на:

- Содержание и текущий ремонт муниципального жилищного фонда Вяземского муниципального округа Смоленской области в сумме 4737,23 тыс. рублей или                           100 % к годовым назначениям Указанное мероприятие направлено на ремонт жилых помещений в г. Вязьма.

- Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Вяземского муниципального округа Смоленской области в сумме 2 777,43 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям.

В рамках данного комплекса процессных мероприятий отремонтировано 22 муниципальных жилых помещений частично или полностью:

- пр. 25 Октября, д. 4, кв. 25 – замена полов и системы электроснабжения;                  Сумма: 174 338,81 руб.;

- ул. Юбилейная, д.15, кв. 131 – замена оконных блоков;

Сумма:109 000,00 руб.;

- ул. Юбилейная д. 5, кв. 48 – замена системы электроснабжения;

Сумма: 99 137 руб.;

- в связи с критическим состоянием потолочных балок-перекрытий в квартире находящийся в многоквартирном доме, проведено финансирование работ по их восстановлению: ул. Ленина д. 1/2, кв.34, на сумму – 204 526,56 руб.;

- ул. Докучаева д. 35 ремонт отопительной системы в аварийном доме – 45 646,99 руб.;

- в связи с возникшей аварийной ситуацией были проведены работы по замене чердачных перекрытий в общежитии по адресу: г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 19 (над комнатами 29,30 и коридором), на общую сумму 364 139, 77 руб.;

- во исполнение представления Вяземской межрайонной прокуратуры были отремонтированы следующие жилые помещения:

- ул. Докучаева, д. 37, кв. 39, на сумму 513 942,98 руб.;

- ул. Кронштадтская д. 35, ком. 136, на сумму 235 757,24 руб.;

- ул. Ленина, д. 79Б, ком. 58, на сумму 155 067,51 руб.;

- ул. Ленина, д. 79Б, ком. 66 на сумму 163 312,96 руб.;

- ул. Плетниковка, д.1, кв. 27 на сумму 429 520,40 руб.;

- ул. Сычевское шоссе, д. 46, кв. 12 на сумму 572 113,27 руб.;

- для предоставления гражданам жилых помещений по решению суда были проведены ремонты следующих муниципальных квартир:

- ул. Юбилейная, д. 15, кв. 110 на сумму 584 076,33 руб.;

- ул. Полины Осипенко, д. 9 кв. 40 на сумму 756 501,66 руб.

- ул. Парковая д. 2, кв. 38 на сумму 305 000,00 руб.;

- по решению суда по ул. Смоленская д. 10 был проведен ремонт общего домового имущества на сумму 1 168 521,59 руб.;

- проведено усиление лестниц в д. 6 по ул. Дмитрова Гора на сумму 270 000, 00 руб.;

- была проведена консервация расселенного многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе,. д.5 – 354 770,39.

Проведены обследования 22 многоквартирных домов на предмет установления их технического состояния: ул. Ленина д.7, д. 61, ул. ул. Кирова д. 3 и д. 8, ул. Докучаева  д. 35, ул. Фрунзе д. 5, ул. Лейтенанта Шмидта д. 8, ул. Комсомольская д. 3, пос. Кирпичного завода, д. 10 и д. 13, ул. Панино д. 17г,  ул. Поворотная д. 17 и д.18, ул. Смоленская д. 33, д. 19, д. 6, ул. Красноармейское шоссе д. 19, д. Черемушки, ул. Заречная д. 25, д. Семеновское д. 6, дер. Тюхменево ул. Карьероуправление д. 15 и д. 16.