Пояснительная записка

к отчёту о выполнении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» за 2025 год.

На 2025 год на реализацию муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» из всех уровней бюджета запланировано 70 812,58 тыс. рублей.

Администратором и исполнителем муниципальной программы является отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

В рамках программы осуществлены расходы на реализацию следующих  мероприятий:

1).  Региональный проект 1. Модернизация коммунальной инфраструктуры 35 482,83 тыс. рублей:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в дер. Кайдаково Вяземского района Смоленской области – 28 926,27 тыс. рублей

- капитальный ремонт сети водоснабжения в с. Туманово Вяземского района Смоленской области – 6 556,51 тыс. рублей

2. Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского муниципального округа Смоленской области по водоснабжению и водоотведению в сумме – 10 907,42 тыс. рублей:

- организация и осуществление профилактических мероприятий на сетях противопожарного водоснабжения Вяземского муниципального округа (замена пожарных гидрантов) – 53, 62 тыс. рублей

- расходы по содержанию объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Вяземского муниципального округа в сумме 893,14 тыс. рублей

- капвложения в объекты муниципальной собственности (изготовление технической документации) – 55,0 тыс. рублей

- субсидия муниципальному предприятию для компенсации затрат на содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения – 8 747,88 тыс. рублей

- ремонт шахтных питьевых колодцев – 1158,0 тыс.рублей.

2). Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского муниципального округа Смоленской области по газоснабжению в сумме 714,88 тыс. рублей:

- расходы на содержание объектов газификации, находящихся в собственности Вяземского муниципального округа  – 714,88 тыс. рублей;

3). Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского муниципального округа Смоленской области по теплоснабжению в сумме - 22 275,60 тыс. рублей:

Расходы произведены на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Вязьма Смоленской области (III этап) – 19 600,79 тыс. рублей

- капитальный ремонт сетей канализации в дер. Новоникольское Тумановского сельского комитета – 2 497,81тыс. рублей

4) Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского муниципального округа Смоленской области по электроснабжению в сумме 1 002,76 тыс. рублей:

- расходы на содержание объектов электроснабжения, находящихся в собственности Вяземского муниципального округа–1 002,76 тыс. рублей;

За 2025 год всего израсходовано средств на реализацию муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» - 70 383,44 тыс. рублей.

В целом по муниципальной программе запланированные мероприятия выполнены.

Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры, в рамках регионального проекта и за счёт средств фонда развития территорий,   выполнены в полном объёме.

Начальник отдела строительства

и целевых программ                                                                                    А.А. Арсёнова