Расчет показателя

«Доля населения, для которого улучшилось качество коммунальных услуг»

муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского муниципального округа Смоленской области» на 2025 год.

В рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов в 2025 году выполнены следующих мероприятий.

1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023-2027 годы.

1.1. В результате капитального ремонта сетей теплоснабжения на территории Вяземского муниципального округа улучшенную коммунальную услугу по теплоснабжению и горячему водоснабжению получили жители 12-ти многоквартирных домов численностью 640 чел. в г. Вязьме и 1261 чел. в д. Кайдаково.

1.2. В результате капитального ремонта системы водоснабжения в с. Туманово 935 чел. улучшили качество получаемой услуги.

1.3. В результате капитального ремонта канализационной сети в дер. Новоникольское Тумановского сельского комитета 396 чел. улучшили качество получаемой услуги.

Итого по региональному проекту численность населения, для которого улучшилось качество коммунальных услуг – 3232 чел.

2. Комплекс процессных мероприятий по водоснабжению и водоотведению.

2.1 Строительство шахтных питьевых колодцев – 11 ед. Численность населения, для которого улучшилось качество питьевого водоснабжения – 531 чел.

2.2. За счёт субсидии, выделенной из местного бюджета МУП «Водоснабжение и Водоотведение Вяземский» выполнены работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения на территориях сельских комитетов, в результате улучшилось качество коммунальных услуг, предоставленных сельскому населению численностью 840 чел.

Итого по программе численность населения, для которого улучшилось качество коммунальных услуг в 2025 г. – 4603 чел.

Кол-во чел. улучш. кач. ком. услуг       4603

Целевой показатель = --------------------------------------------- = -------- * 100% = 6,7%                    общее количество населения, чел.                 69166

Доля населения, для которого улучшилось качество коммунальных услуг в 2025 году – 64,2%.

Главный специалист отдела

строительства

и целевых и программ                                                                    В.Ф. Семёнова