PAGE  
70

[image: image1.png]



администрация муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» 

смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2025 № 2093
	О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области                       от 14.10.2025 № 1973


В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Смоленской области от 27.12.2013 № 1145 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2055 годы», распоряжением Правительства Смоленской области от 21.07.2025 № 975-рп «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2055 годы на 2026-2028 годы», распоряжением правительства Смоленской области от 03.10.2025 № 1349-рп «О внесении изменения в распоряжение Правительства  Смоленской области от 21.07.2025 
№ 975-рп», Уставом муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, 

Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области постановляет:  
1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области                         от 14.10.2025 № 1973 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области на 2014-2055 годы на  2026-2028 годы в Вяземском муниципальном округе Смоленской области, собственники помещений в которых не приняли решения о проведении капитального ремонта», где перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Вяземского муниципального округа Смоленской области, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества изложить в следующей редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области Прудникову А.О.

Глава муниципального образования
«Вяземский муниципальный округ» 
Смоленской области                                                                         О.М. Смоляков
	Приложение

	к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области 

	от 28.10.2025 № 2093


Перечень 

многоквартирных домов, расположенных на территории Вяземского муниципального округа Смоленской области, в отношении которых принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Стоимость работ по капитальному ремонту (руб.)
	Перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту
	Сроки проведения капитального ремонта (год)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	г. Вязьма, пер. Загородный, д. 2
	3 700 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.
Разработка проектной документации.
	2026

	2
	г. Вязьма, пер. Загородный, д. 21
	7 200 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

Разработка проектной документации.
	2026

	3
	г. Вязьма, пл. Ефремова, д. 3
	9 754 055,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния МКД.
	2026

	4
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 1
	5 628 375,80
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния МКД, ремонт фундамента

МКД
	2026

	5
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 6
	5 994 016,10
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния МКД 
	2026

	6
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 8
	2 758 387,20
	Ремонт электроснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния МКД.  
	2026

	7
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, 
д. 16
	4 106 257,30
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	8
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, 
д. 20
	2 551 616,10
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	9
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, 
д. 22
	3 789 763,78
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2026

	10
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, 

д. 27
	11  241 079,77
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	11
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, 
д. 29
	320 000,00
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2026

	12
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, 
д. 33
	5 602 200,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома   
	2026

	13
	г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 3
	14 200 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации 
	2026

	14
	г. Вязьма, ул. Восстания, д. 2
	3  700 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации
	2026

	15
	г. Вязьма, ул. Кирова, д. 8
	1 811 895,50
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома   
	2026

	16
	г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 2
	4 650 000,00
	Ремонт крыши
	2026

	17
	г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д.10а
	2 484 000,00
	Ремонт крыши
	2026

	18
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 8
	514 545,41
	Ремонт  горячего водоснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома   
	2026

	19
	г. Вязьма, ул. Машинистов, 

д. 7
	7 044 917,20
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2026

	20
	г. Вязьма, ул. Машинистов, 

д. 9
	7 041 941,33
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2026

	21
	г. Вязьма, ул. Московская, 

д. 13
	7 200 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации
	2026

	22
	г. Вязьма, ул. Московская, 

д. 28
	10 700 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации
	2026

	23
	г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 5
	9 840 477,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	24
	г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 7
	10 100 706,60
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	25
	г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 9
	2 862 870,80
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,  водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2026

	26
	г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 15
	2 382 658,00
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2026

	27
	г. Вязьма, ул. Покровского, 

д. 3
	2 187 178,80
	Ремонт водоотведения, разработка проектной документации 
	2026

	28
	г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 1а
	7 575 040,00
	Ремонт крыши, разработка проектной документации 
	2026

	29
	г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 2б
	20 837 117,10
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	30
	г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 3а
	3 700 000,00 
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации 
	2026

	31
	г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 25
	28 200 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации
	2026

	32
	г. Вязьма, ул. Репина, д. 11
	270 000,00
	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фундамента МКД, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2026

	33
	г. Вязьма, ул. Репина, д. 17а
	7 200 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации 
	2026

	34
	г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 19
	1 552 496,14
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2026

	35
	г. Вязьма, ул. Софьи Перовской, д. 5
	4 312 500,00
	Ремонт крыши, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2026

	36
	г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 1а, корпус 1
	3 700 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации
	2026

	37
	г. Вязьма, ул. Спортивная, д. 1а, корпус 2
	3 700 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации
	2026

	38
	г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 50
	3 178 592,06
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2026

	39
	г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 52
	3 215 964,52
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	40
	г. Вязьма, ул. Урицкого,  д. 2а 
	6 245 619,90
	Ремонт электроснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	41
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 25
	3 775 680,00
	Ремонт крыши
	2026

	42
	г. Вязьма, ул. Парковая, д. 6
	2 484 000,00
	Ремонт крыши
	2026

	43
	г. Вязьма, ул. Мира, д. 8
	1 739 120,00
	Ремонт крыши, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	44
	г. Вязьма, ул. Парковая, д. 2
	1 716 040,84
	Ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	45
	г. Вязьма, ул. Парковая, д. 4
	3 137 107,19
	Ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	46
	г. Вязьма, ул. Парковая, д. 6
	2 893 316,90
	Ремонт электроснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, Ремонт фасада, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2026

	47
	г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 4
	22 878 844,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, горячего водоснабжения водоотведения, ремонт крыши, разработка проектной документации
	2027

	48
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 3
	6 990 402,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2027

	49
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 5
	6 895 160,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	50
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.7
	6 887 310,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	51
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.24
	12 077 062,36
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений,  относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	52
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.25
	6 635 105,56
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений,  относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома  
	2027

	53
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.26
	13 149 851,20
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений,  относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома  
	2027

	54
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, 

д. 28
	18 128 949,60
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектной документации 
	2027

	55
	г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.30
	12 597 237,80
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, разработка проектной документации 
	2027

	56
	г. Вязьма, ул. Бауманская, д. 6
	15 829 285,30
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	57
	г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, д. 5, корпус 3
	10 700 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации 
	2027

	58
	г. Вязьма, ул. Дзержинского, д. 6а
	51 791,70
	Ремонт водоотведения, разработка проектной документации
	2027

	59
	г. Вязьма, ул. Калинина, д. 1
	10 700 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации 
	2027

	60
	г. Вязьма, ул. Космонавтов, 

д. 10
	14 008 660,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, разработка проектной документации   
	2027

	61
	г. Вязьма, ул. Космонавтов, 

д.6
	9 876 950,00 
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, разработка проектной документации
	2027

	62
	г. Вязьма, ул. Космонавтов, 

д. 8
	18 808 124,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада,  разработка проектной документации
	2027

	63
	г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, 

д. 13а
	23 964 104,78
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	64
	г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, 

д. 15
	8 740 950,40
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2027

	65
	г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 5
	28 821 206,25
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	66
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 6
	2 441 250,00
	Ремонт крыши
	2027

	67
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 10
	1 189 353,80
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, разработка проектной документации  
	2027

	68
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 12
	8 985 987,92
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2027

	69
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 29
	10 648 127,25
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	70
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 31
	11 391 438,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, , ремонт фасада, разработка проектной документации  
	2027

	71
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 44
	4 595 694,79
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома  
	2027

	72
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 46
	8 702 683,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	73
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63а
	24 029 783,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектной документации
	

	74
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 67
	6 011 407,74
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	75
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69б
	2 230 002,38
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	76
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 69в
	10 994 832,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения,  водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2027

	77
	г. Вязьма, ул. Машинистов, 

д. 5
	6 512 192,60
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	78
	г. Вязьма, ул. Машинистов, 

д. 11
	6 826 489,80
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	79
	г. Вязьма, ул. Машинистов, 

д. 13
	14 848 171,80
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения,  холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2027

	80
	г. Вязьма, ул. Молодежная, 

д. 9
	8 320 421,80
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектной документации 


	2027


	81
	г. Вязьма, ул. Молодежная, 

д.11
	8 798 895,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектной документации 
	2027

	82
	г. Вязьма, ул. Московская, 

д. 10
	19 930 195,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектной документации 


	2027

	83
	г. Вязьма, ул. Московская, 

д. 12
	20 772 365,80
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента,  разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома  
	2027

	84
	г. Вязьма, ул. Московская, 

д.14
	20 449 711,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	85
	г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 2
	15 832 068,75
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	86
	г. Вязьма, ул. Полевая, д. 47
	10 700 000,00 
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации
	2027

	87
	г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 4а
	14 358 936,38
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектной документации
	2027

	88
	г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 19
	7 200 000,00
	Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, разработка проектной документации
	2027

	89
	г. Вязьма, ул. Путевая, д. 5
	10 171 436,30
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома  
	2027

	90
	г. Вязьма, ул. Репина, д. 9
	2 287 277,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома  
	2027

	91
	г. Вязьма, ул. Репина, д. 9а
	9 906 855,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома  
	2027

	92
	г. Вязьма, ул. Репина, д. 11а
	8 215 137,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	93
	г. Вязьма, ул. Строителей, д. 4
	60 104 960,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	94
	г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 48 
	4 017 910,00
	Ремонт крыши, ремонт фасада
	2027

	95
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 1
	19 590 585,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома      
	2027

	96
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, д. 5
	16 871 817,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома      
	2027

	97
	Дер. Новое Село, ул. Полевая, д. 3
	4 709 173,30
	Ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, ремонт фасада, разработка проектной документации
	2027

	98
	Дер. Новое Село, ул. Полевая, д. 2
	2 015 614,20
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектной документации
	2027

	99
	Дер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 6
	4 678 341,40
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	100
	Дер. Относово, ул. Школьная, д. 6
	7 231 978,00
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	101
	Дер. Относово, ул. Школьная, д. 8
	7 236 543,30
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада,  разработка проектной документации
	2027

	102
	Дер. Относово, ул. Школьная, д. 16
	4 351 743,40
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада,  разработка проектной документации
	2027

	103
	Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 9
	1 872 482,40
	Ремонт электроснабжения, ремонт фасада,  разработка проектной документации
	2027

	104
	Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 11
	3 046 369,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	105
	Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 12
	1 733 733,40
	Ремонт электроснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	106
	Дер. Тюхменево, ул.

Карьероуправления, д. 15
	3 424 320,75
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	107
	Дер. Царево-Займище, ул. М.И. Кутузова, д. 17
	3 691 116,00 
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	108
	С. Андрейково, ул. Ленина, 

д. 1
	1 583 809,60
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	109
	С. Андрейково, ул. Ленина, 

д. 2
	1 117 939,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	110
	С. Андрейково, ул. Ленина, 

д. 3
	1 578 510,28
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	111
	С. Андрейково, ул. Ленина, 

д. 4
	1 516 729,60
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	112
	С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 2
	2 934 234,00
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    


	2027

	113
	С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 13
	3 365 576,40
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    
	2027

	114
	С. Вязьма-Брянская, ул. Авиационная, д. 1
	14 356 774,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    


	2027

	115
	С. Новый, ул. 1 Мая, д. 2
	51 256,80
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения, разработка проектной документации 
	2027

	116
	С. Новый, ул. Садовая, д. 3
	2 368 374,90
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    


	2027

	117
	С. Новый, ул. Садовая, д. 5
	50 815,80
	Ремонт холодного водоснабжения, водоотведения, разработка проектной документации 
	2027

	118
	С. Семлево, ул. Советская, д. 4
	2 455  603,60
	Ремонт электроснабжения, ремонт фасада, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    


	2027

	119
	С. Туманово, ул. Мира, д. 6
	2 769 440,40
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    

 
	2027

	120
	С. Шуйское, ул. Новоселов, 

д. 2
	1 120 190,80
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, ремонт фасада, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    

 
	2027

	121
	С. Шуйское, ул. Новоселов, 

д. 4
	1 102 877,80
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, ремонт фасада, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома    

 
	2027

	122
	г. Вязьма, пер. Загородный. 

д. 25
	32 546 193,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	123
	г. Вязьма, пер. Устинкин, д. 7а
	5 514 800,00
	Ремонт крыши, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2028

	124
	г. Вязьма, пр. 25 Октября, д. 2
	50 414 553,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	125
	г. Вязьма, ул. 1-я Садовая, д. 10
	6 863 842,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, 

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	126
	г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 14
	9 723 796,00
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	127
	г. Вязьма, ул. 2-я Новоторжская, д. 16
	9 476 812,40
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	128
	г. Вязьма, ул. Восстания, д. 5а
	41 145 698,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	129
	г. Вязьма, ул. Восстания, д. 6
	29 759 347,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	130
	г. Вязьма, ул. Восстания, д. 7
	 25 008 551,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	131
	г. Вязьма, ул. Дмитрова гора, д. 2
	20 664 445,25
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	132
	г. Вязьма, ул. Докучаева, д. 37 
	24 864 271,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	133
	г. Вязьма, ул. Кирова, д. 14а
	7 476 206,30
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	134
	г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 1
	10 686 322,70
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, 
Разработка проектной документации, 


	2028

	135
	г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 5а
	35 454 431,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	136
	г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 9а
	42 422 057,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	137
	г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, 

д. 11а
	29 955 569,36
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	138
	г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 1


	6 751 292,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
разработка проектной документации, 


	2028

	139
	г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 2
	8 156 258,26
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, 
разработка проектной документации

	2028

	140
	г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 23
	34 421 552,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	141
	г. Вязьма, ул. Кронштадтская, д. 25
	33 194 125,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	142
	г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 10
	29 709 203,57
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	143
	г. Вязьма, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 12
	29 915 798,58
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома


	2028

	144
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 42
	22 312 822,25
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, разработка проектной документации  
	2028

	145
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 48
	24 085  090,75
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, разработка проектной документации  
	2028

	146
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 53а
	2 789 935,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2028

	147
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63
	11 509 592,60
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, 
разработка проектной документации 
	2028

	148
	г. Вязьма, ул. Ленина, д. 63б
	22 284 877,40
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, 

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома

 
	2028

	149
	г. Вязьма, ул. Маяковского, 

д. 2
	25  956 063,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	150
	г. Вязьма, ул. Маяковского, 

д. 21
	23 888 730,75
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	151
	г. Вязьма, ул. Молодежная, 

д. 7
	7 908 822,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	152
	г. Вязьма, ул. Молодежная, 

д. 13
	8  450 057,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	153
	г. Вязьма, ул. Московская, д. 7 
	56 622 757,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2028

	154
	г. Вязьма, ул. Московская, д. 9 
	56 560 285,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2028

	155
	г. Вязьма, ул. Московская, 

д. 15
	30 050 964,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	156
	г. Вязьма, ул. Московская, д.16
	29 158 774,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	157
	г. Вязьма, ул. Московская, 

д. 17
	28 766 468,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	158
	г. Вязьма, ул. Московская, 

д. 18
	28 827 958,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	159
	г. Вязьма, ул. Панино, д. 17г
	7 142 265,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	160
	г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 3
	5 520 374,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
разработка проектной документации
	2028

	161
	г. Вязьма, ул. Парижской Коммуны, д. 8
	10 583 123,40
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 

ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	162
	г. Вязьма, ул. Парковая, д. 2
	38 100 299,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	163
	г. Вязьма, ул. Парковая, д. 6


	16 852  560,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  
разработка проектной документации
	2028

	164
	г. Вязьма, ул. Плетниковка, д. 1
	24 872 927,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	165
	г. Вязьма, ул. Плетниковка, 

д. 7
	5 614 965,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	166
	г. Вязьма, ул. Плотникова, 

д. 15а
	1 540 400,00
	Ремонт крыши, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома 
	2028

	167
	г. Вязьма, ул. Покровского, 

д. 1
	18 823 582,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	168
	г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 17 
	20 205 497,60
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	169
	г. Вязьма, ул. Полины Осипенко, д. 19
	24 236 907,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	170
	г. Вязьма, ул. Репина, д. 14
	9 211 557,60
	Ремонт теплоснабжения, горячего водоснабжения, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	171
	г. Вязьма, ул. Репина, д. 15
	6 172 522,30
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт фасада, 
разработка проектной документации, 
	2028

	172
	г. Вязьма, ул. Репина, д. 17
	33 090 761,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	173
	г. Вязьма, ул. Свердлова, д. 10
	21 630 061,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	174
	г. Вязьма, ул. Смоленская, д. 6
	1 646 885,40
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
разработка проектной документации, 
	2028

	175
	г. Вязьма, ул. Смоленская, 

д. 10
	1 461 584,24
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
разработка проектной документации
	2028

	176
	г. Вязьма, ул. Смоленская, 

д. 21
	1 608 516,30
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
разработка проектной документации
	2028

	177
	г. Вязьма, ул. Смоленская, 

д.23 
	1 480 287,10
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
разработка проектной документации
	2028

	178
	г. Вязьма, ул. Строителей, 

д. 10
	39 729 430,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	179
	г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, д. 2а
	8 232 646,40
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	180
	г. Вязьма, ул. Фрунзе, д. 3а
	11 398 887,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	181
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, 

д. 1а
	38 227 726,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	182
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, 

д. 2
	20 320 221,50
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	183
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, 

д. 4
	9 522 277,80
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	184
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, 

д. 9
	25 664 301,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	185
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, 

д. 17
	39 936 855,75
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	186
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, 

д. 21
	42 040 753,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	187
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, 

д. 23
	18 882 550,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	188
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, 

д. 25
	19 039 160,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	189
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, 

д. 27
	21 468 192,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	190
	г. Вязьма, ул. Юбилейная, 

д. 29
	23 326 308,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	191
	г. Вязьма, ул. Парковая, 

д.5
	7 167  626,40
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	192
	г. Вязьма, ул. Парковая, 

д. 6
	4 696 752,40
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	193
	Дер. Куртино, ул. Болотная, 

д. 19
	7 398 420,00
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	194
	Дер. Новое Село, ул. Октябрьская, д. 1
	7 179 608,00
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	195
	Дер. Новое Село, ул. Полевая, д. 1


	5 205 719,20
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, ремонт крыши,  
разработка проектной документации
	2028

	196
	Дер. Новое Село, ул. Полевая, д. 2
	
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	197
	Дер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, д. 5
	4 539 798,40
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	198
	Дер. Относово, ул. Школьная, 

д. 9
	4 979 745,20
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
разработка проектной документации
	2028

	199
	Дер. Относово, ул. Школьная, д. 12
	1 071 847,20
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, 
разработка проектной документации
	2028

	200
	Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 12а
	5 339 320,56
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	201
	Дер. Тюхменево, ул. Карьероуправления, д. 14
	5 337 664,32
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	202
	Дер. Черное, ул. Просвещения, д. 1
	9 367 302,00
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	203
	Пос. Березняки, д. 1
	9 050 486,08
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	204
	Пос. Березняки, д. 2
	9 061 987,08
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	205
	Пос. Березняки, д. 3
	9 073 488,08
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	206
	С. Андрейково, ул. Мира, 

д. 18 
	9 108 325,60
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	207
	С. Андрейково, ул. Садовая, 

д. 1
	7 508 960,60
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
разработка проектной документации
	2028

	208
	С. Бывалицы, ул. Б. Советская, д. 38
	3 141 600,00
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	209
	С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 4
	3 358 260,00
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	210
	С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 7
	3 548 004,00
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	211
	С. Бывалицы, ул. Мелиоративная, д. 15
	3 432 228,00
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши,  ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	212
	С. Вяземский, ул. Каретниковой, д. 1
	4 239 343,00
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	213
	С. Вяземский, ул. Каретниковой, д. 3
	4 226 639,80
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши, 

ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	214
	С. Вязьма-Брянская, ул. Центральная, д. 2
	5 249 508,88
	Ремонт электроснабжения, ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, 
разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	215
	С. Вязьма-Брянская, ул. Школьная, д. 2
	1 670 392,00 
	Ремонт фасада, ремонт фундамента

МКД, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	216
	С. Ново-Никольское, д. 17
	8 474 954,80
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши,  ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД,

ремонт фасада, 
разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	217
	С. Новый, ул. 1 Мая, д.3
	4 797 813,20
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	218
	С. Новый, ул. 1 Мая, д. 5
	6 112 213,60
	Ремонт электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши,  ремонт фасада, разработка проектной документации, проведение обследования технического состояния многоквартирного дома
	2028

	219
	С. Шуйское, ул. Новоселов, 

д. 1
	3 801 558,80
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	220
	С. Шуйское, ул. Новоселов, 

д. 3
	3 799 790,00
	Ремонт электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, 
разработка проектной документации
	2028

	221
	Ст. Семлево, ул. Полевая, д.13
	2 109 691,40
	Ремонт электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, 
разработка проектной документации
	2028


