администрация муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» смоленской области

распоряжение

от 04.06.2025 № 251-р

Об изменении существенных условий контрактов

В соответствии с частью 65.1 статьи 112, частью 6 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 10.04.2025 № 689    «О создании комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия контрактов», протоколом заседания комиссии по  принятию решения о внесении изменений в существенные условия контрактов от 04.06.2025,

1. В связи с тем, что исполнение контрактов по независящим от сторон контракта обстоятельств без изменения их условий невозможно, изменить по соглашению сторон существенные условия следующих контрактов:

1.1. от 01.04.2025 № 01636000055250000670001 на выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения дер. Кайдаково Вяземского района Смоленской области (I этап), заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «Регион»;

1.2. от 02.04.2025 № 01636000055250000680001 на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения в с. Туманово Вяземского муниципального округа Смоленской области, заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «Наш Дом»;

1.3. от 07.10.2024 № 01633000250240001630001 (500/02-39-г) по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по объекту: «Капитальный ремонт автодорожного путепровода через железнодорожные пути в районе кожзавода на ул. 25 Октября в г. Вязьме Смоленской области», заключенному с обществом с ограниченной ответственностью «ГеоСтрой».

2. Муниципальным заказчикам, ответственным за заключение контрактов:

2.1. В муниципальных контрактах, указанных в пунктах 1.1-1.2 настоящего распоряжения:

2.1.1. Установить авансирование в размере 30 % от цены контракта и осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменениями существенных условий контракта;

2.1.2. Внести изменение в приложение № 4 (График оплаты) к контракту.

2.2. В муниципальном контракте, указанном в пункте 1.3 настоящего распоряжения:

2.2.1. Внести изменение в приложение № 4 (Описание объекта закупки) к контракту.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                            О.М. Смоляков