администрация муниципального образования

«Вяземский район» смоленской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

###### от 18.04.2012 № 138 – р

###### О первоочередных мерах по подготовке

###### объектов         жилищно-коммунального

###### хозяйства      и     социально-культурной

###### сферы  на  территории  муниципального

образования        «Вяземский       район»

Смоленской      области        к       работе

в осенне-зимний период 2012/2013 года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ                             «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года                 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и другими действующими нормативными правовыми актами, в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства                       и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2012/2013 годов:

1. Утвердить состав районного штаба по обеспечению надежной             работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения в 2012/2013 году и план работы районного штаба согласно приложениям № 1и № 2.

2. Предложить руководителю Вяземские РЭС ОАО «МРСК-Центра» «Смоленскэнерго» (А.В. Мавричев):

2.1. Разработать и утвердить в срок до 15.05.2012 план мероприятий              по подготовке объектов подведомственного энергетического хозяйства к работе           в осенне-зимний период 2012/2013 года по Вяземскому городскому поселению          и сельским поселениям Вяземского района Смоленской области с указанием графиков проведения, объемов и стоимости работ, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.

2.2. Утвержденный план мероприятий направить в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта) до 09.06.2012.

2.3. Осуществить в 2012 году на подведомственных предприятиях необходимый средний и капитальный ремонт энергетического оборудования             и электрических сетей.

2.4. Принять меры для заключения с организациями различных форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосервисных договоров на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

2.5. Ежемесячно, до 2 числа после отчетного периода, предоставлять в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области статистическую информацию «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по состоянию на отчетный период               с 1 июня по 1 ноября 2012 года по форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная.

- Предложить руководителю ВФ ОАО «Смоленскэнергосбыт»            (Л.И. Веселкин):

3.1. Заключить с организациями различных форм собственности, предоставляющими в сфере жилищно-коммунального хозяйства жилищно-коммунальные услуги населению, в том числе управляющими общим домовым имуществом в многоквартирных домах, договоры на поставку электрической энергии.

3.2. Ежемесячно, в срок до 20-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставлять в финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области информацию о начислении, оплате и задолженности учреждений социально-культурного назначения, полностью или частично финансируемых из бюджетов всех уровней за отпущенную электрическую энергию.

4. Предложить руководителям ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» (С.А. Зенин), ОАО «Промстройматериалы» (В.П. Беленко), ООО «Стимул» (Л.И. Дудка), ОАО «Вяземский машиностроительный завод»                       (В.С. Куприянов):

4.1. Разработать и утвердить в срок до 15.05.2012 план мероприятий              по подготовке объектов подведомственного энергетического хозяйства к работе          в осенне-зимний период 2012/2013 года с указанием графиков проведения, объемов и стоимости работ, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.

4.2. Утвержденный план мероприятий направить в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта) до 09.06 2012.

4.3. Осуществить в 2012 году на подведомственных объектах необходимый средний и капитальный ремонт технологического и энергетического оборудования и тепловых сетей.

4.4. Принять меры для заключения с организациями различных форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосервисных договоров на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

4.5. Обеспечить до 01.10.2012 создание 45-дневного запаса твердого топлива, 30-дневного запаса жидкого топлива по основным видам топлива              и 10-дневного запаса по резервным видам топлива.

4.6. Предоставлять в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства                   и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области:

- ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о начислении, оплате и задолженности за отпущенную тепловую энергию потребителям, в том числе полностью или частично финансируемых из бюджетов всех уровней;

- ежедекадно – оперативный отчет по дебиторской задолженности;

- еженедельно по пятницам – информацию о динамике погашения предприятием задолженности за полученный газ и электрическую энергию.

4.7. Ежемесячно, до 2 числа после отчетного периода, предоставлять в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области статистическую информацию «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по состоянию на отчетный период                  с 1 июня по 1 ноября 2012 года по форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная по котельным и объектам теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области.

4.8. В срок до 01.10.2012 предоставить в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта паспорта готовности котельных к работе           в осенне-зимний период 2012/2013 года в соответствии с федеральным законодательством.

- Предложить руководителям ООО «Вяземский водоканал»                      (В.А. Афанасьев) муниципального унитарного предприятия «Горрайводоканал» (Г.С. Трунова):

5.1. Разработать и утвердить в срок до 15.05.2012 план мероприятий                по подготовке объектов подведомственного технологического и энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года по Вяземскому городскому поселению и сельским поселениям Вяземского района Смоленской области с указанием графиков проведения, объемов и стоимости работ, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.

5.2. Утвержденный план мероприятий направить в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта) до 09.06.2012.

5.3. Осуществить в 2012 году на подведомственных объектах необходимый средний и капитальный ремонт технологического и энергетического оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения.

5.4. Обеспечить до 01.10.2011 создание аварийного запаса материальных средств.

5.5. Принять меры для заключения с организациями различных форм собственности, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, энергосервисных договоров на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

5.6. Предоставлять в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства               и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области:

- ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца – оперативный отчет по дебиторской задолженности населения, предприятий и учреждений частично или полностью финансируемых из бюджетов всех уровней;

- еженедельно по пятницам – информацию о динамике погашения предприятием задолженности за полученную электрическую энергию.

5.7. Ежемесячно, до 2 числа после отчетного периода, предоставлять в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области статистическую информацию «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по состоянию на отчетный период                 с 1 июня по 1 ноября 2012 года по форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная с указанием объемов и стоимости проведенных работ по объектам водоснабжения и водоотведения на территории Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области.

6. Председателям: комитета образования (И.М. Семенков), Комитета  по культуре (Л.А. Волкова), комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике (В.П. Кореневский), начальнику управления сельского хозяйства (Р.О. Федорова) Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области,  главному врачу ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» (Г.Г. Ануфриев):

6.1. Обеспечить участие руководителей подведомственных учреждений          в заседаниях районного штаба по вопросам подготовки подведомственных объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года.

6.2. Разработать и утвердить в срок до 15.05.2012 план мероприятий            по подготовке подведомственных объектов социально-культурного назначения           и объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на их балансе, в том числе и сельскохозяйственных предприятий, к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года с указанием графиков проведения, объемов и стоимости работ, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.

6.3. Утвержденный план мероприятий направить в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта) до 09.06.2012.

6.4. Руководителями учреждений социально-культурного назначения (распорядителям средств бюджета) обеспечить своевременное утверждение лимитов топливно-энергетических ресурсов для подведомственных объектов            и заключение договоров со специализированными организациями на проведение регламентных работ по подготовке топливно-энергетического оборудования           на подведомственных объектах к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года.

6.5. Принять меры для заключения с ресурсоснабжающими организациями энергосервисных договоров на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

6.6. Предоставлять в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства          и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области:

- ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию об оплате и задолженности ресурсоснабжающим организациям          за полученные коммунальные ресурсы.

6.7. Ежемесячно, до 2 числа после отчетного периода, предоставлять в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области статистическую информацию «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по состоянию на отчетный период                    с 1 июня по 1 ноября 2012 года по форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная с указанием объемов и стоимости проведенных работ по объектам социально-культурного назначения, в том числе и объектам электро-, тепло-, газо-, водоснабжению, водоотведению.

6.8. Завершить подготовку объектов образования и здравоохранения                к работе в осенне-зимний период до 01.09.2012, а остальных объектов социально-культурного назначения до 15.09.2012.

6.9. В срок до 15.09.2012 года предоставить в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта паспорта готовности котельных к работе               в осенне-зимний период 2012/2013 года в соответствии с федеральным законодательством.

  - Согласовать выделение денежных средств под проведение в 2012 году среднего и капитального ремонта объектов социальной сферы с финансовым управлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. Информацию о выделенных под проведение в 2012 году среднего и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения денежных средствах, направить в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области до 19.05.2012.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области:

7.1. Разработать и утвердить в срок до 15.05.2012 план мероприятий по подготовке Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года           с учетом планов мероприятий предприятий жилищно-коммунального комплекса, предоставляющих на территории поселения услуги по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению, водоотведению, управлению общим домовым имуществом многоквартирных домов, сбору, транспортировке и утилизации твердых и жидких бытовых отходов, ремонту дорог общего пользования.

7.2. Утвержденный план мероприятий направить в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта) до 09.06.2012.

7.3. Обеспечить участие в заседаниях районного штаба представителей Вяземского городского поселения, сельских поселений Вяземского района Смоленской области и руководителей организаций, осуществляющих на территориях указанных поселений услуги по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению, водоотведению, управлению общим домовым имуществом многоквартирных домов, сбору, транспортировке и утилизации твердых и жидких бытовых отходов и ремонту дорог общего пользования для отчета и предоставления информации о ходе подготовки поселения к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года.

7.4. Выявить  бесхозяйные  тепловые сети и до начала отопительного сезона 2012/13 года, но не более чем в течение 30 дней с даты их выявления определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены          с указанными бесхозяйными тепловыми сетями и которая до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети будет осуществлять их содержание и обслуживание.

7.5. Обеспечить выделение из местных бюджетов денежных средств                    на проведение безотлагательных работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года, приобретение необходимых материально-технических ресурсов и создание запаса топлива.

7.6. Обеспечить выполнение работ по восстановлению резервных топливных хозяйств на объектах теплоснабжения в соответствии с графиками перевода газопотребляющих предприятий на резервные виды топлива.

7.7. Обеспечить контроль за ходом погашения задолженности по оплате потребленных коммунальных ресурсов населением и организациями жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения.

7.8. Обеспечить контроль за своевременным финансированием строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства за счет средств субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований Смоленской области, а также объектов жилищно-коммунального хозяйства, включенных в областные инвестиционные адресные программы            2012 года.

7.9. В срок до 15.09.2012 завершить ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, конструктивных элементов зданий, утепления домов, производственных и общественных зданий.

7.10. В срок до 29.09.2012 предоставить в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта паспорта готовности поселений к работе            в осенне-зимний период 2012/2013 года в соответствии с федеральным законодательством.

7.11.	Ежемесячно, до 2 числа после отчетного периода, предоставлять          в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области статистическую информацию «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по состоянию на отчетный период              с 1 июня по 1 ноября 2012 года по форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная с указанием объемов и стоимости проведенных работ по объектам жилищно-коммунального назначения, в том числе и объектам электро-, тепло-, газо-, водоснабжению, водоотведению.

7.12. Обеспечить своевременное предоставление в отдел строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области следующей информации:

- ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о начислении, оплате и задолженности населения за отпущенную электрическую и тепловую энергию в разрезе по ресурсоснабжающим организациям;

- ежедекадно – оперативный отчет по дебиторской задолженности предприятий предоставляющих жилищно-коммунальные ресурсы и услуги;

- еженедельно по пятницам – информацию о динамике погашения предприятиями жилищно-коммунального комплекса задолженности за полученные газ, электрическую энергию и прочие коммунальные ресурсы             и иной оперативной плановой и внеплановой информации, запрашиваемой Департаментами Смоленской области по мере востребования.

- Отделу строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области:

8.1. Осуществлять работу по подготовке и организации заседаний районного штаба по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в период их подготовки        к работе в осенне-зимний период согласно утвержденному плану.

8.2. Обеспечить до начала отопительного сезона 2012/2013 года завершение строительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется в соответствии с федеральной или областной адресными инвестиционными программами.

8.3. Обеспечить своевременное предоставление в Департамент Смоленской области по жилищно-коммунальному хозяйству статистической отчетности            о ходе подготовки к отопительному сезону 2012/2013 года и его прохождении по:

- форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7, - ежемесячно с 01.06.2012 по 01.11.2012;

- форме № 2 – ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной          приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2006 № 206, по состоянию на 01.12.2012;

- форма № 3 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличие и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики           в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2006 № 206, - ежемесячно с 01.11.2012            по 01.04.2013.

9. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вяземский вестник»           и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

10. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области А.И. Платова.

Глава Администрации

муниципального образования

«Вяземский район» Смоленской области				            И.В. Демидова

#### Приложение № 1

#### к распоряжению Администрации

#### муниципального       образования

#### «Вяземский  район» Смоленской

#### области

#### от 18.04.2012 № 138 – р

СОСТАВ РАЙОННОГО ШТАБА

по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса

и осуществлению контроля за функционированием объектов

жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения

на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период

и его прохождения в 2012/2013 годах

| Платов Александр Иванович | – | первый заместитель Главы Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, руководитель районного штаба |
| --- | --- | --- |
| Семенова Валентина Федоровна | – | начальник отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район Смоленской области, заместитель руководителя районного штаба |
| Садикова Елена Викторовна | – | главный специалист отдела строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, секретарь районного штаба |
| Члены районного штаба: |
| Миронова Евгения Руслановна | – | и.о. начальника финансового управления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Семейкин Виктор Иванович | – | и.п. Главы Администрации муниципального образования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области (по согласованию) |
| Волкова Людмила Александровна | – | председатель Комитета по культуре Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Семенков Игорь Михайлович | – | председатель комитета образования Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Кореневский Виктор Петрович | – | председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Макаров Виктор Владимирович | – | начальник МКУ УГО и ЧС муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области |
| Беленко Владимир Петрович | – | генеральный директор ОАО «Промстройматериалы» (по согласованию) |
| Ануфриев Геннадий Григорьевич | – | главный врач ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» (по согласованию) |
| Домченков Александр Ильич | – | главный государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками и сетями потребителей по Смоленской области Центрального управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Веселкин Леонид Иванович | – | начальник ВФ ОАО «Смоленскэнергосбыт» (по согласованию) |
| Файзрахманов Марат Ахматович | – | начальник ОГПН Вяземского района (по согласованию) |
| Митин Виктор Михайлович | – | главный специалист Главного управления «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (по согласованию) |

#### Приложение № 2

#### к распоряжению Администрации

#### муниципального       образования

#### «Вяземский  район» Смоленской

#### области

#### от 18.04.2012 № 138 – р

### ПЛАН РАБОТЫ РАЙОННОГО ШТАБА

по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля

за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения

на территории муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области в период их подготовки

к работе в осенне-зимний период и его прохождения в 2012/2013 годах

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия | Докладчики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подведение итогов отопительного сезона 2011/2012 года. 2. Предоставление планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2012/2013 года. 3. Определение порядка проведения внеочередных заседаний штаба. | 25.05.2012 11:00 здание Администрации | Главы администраций Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области. Председатели комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и руководители учреждений социально-культурного назначения. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний. |
| 2. | 1. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке объектов социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года. 2. Отчёт о выполнении поручений предшествующих заседаний. | 23.06.2012 11:00 здание Администрации | Председатели комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и руководители учреждений социально-культурного назначения. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса. |
| 3. | 1. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года. Отчёт о выполнении поручений предшествующих заседаний. | 07.07.2012 11:00 здание Администрации | 1. Главы администраций Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области. 2. Председатели комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и руководители учреждений социально-культурного назначения. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих организаций. |
| 4. | 1. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года. 2. Отчёт о выполнении поручений предшествующих заседаний. | 21.07.2012 11:00 здание Администрации | 1. Главы администраций Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области. 2. Председатели комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и руководители учреждений социально-культурного назначения. 3. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих организаций. |
| 5. | 1. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке объектов социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года. 2. Отчёт о выполнении поручений предшествующих заседаний. | 18.08.2012 11:00 здание Администрации | Председатели комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и руководители учреждений социально-культурного назначения. 2. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса. |
| 6. | 1. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года. 2. Отчёт о выполнении поручений предшествующих заседаний. | 08.09.2012 11:00 здание Администрации | Главы администраций Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний. |
| 7. | 1. Отчёт глав администраций муниципальных образований Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководителей социально-культурной сферы муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года. 2. Отчёт о выполнении поручений предшествующих заседаний. | 15.09.2012 11:00 здание Администрации | Главы администраций Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области. Председатели комитетов социально-культурного назначения Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний. |
| 8. | 1. Подведение итогов по подготовке муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года и предоставление главами администраций муниципальных образований Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области паспортов готовности поселений к работе в осенне-зимний период 2011/2012 года. | 29.09.2012 11:00 здание Администрации | Главы администраций Вяземского городского поселения и сельских поселений Вяземского района Смоленской области. Председатели комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области и руководители учреждений социально-культурного назначения. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний. |