**Информация о внесении инициативных проектов**

**в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области для участия в конкурсном отборе инициативных проектов на территории Смоленской области в 2025 году**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Смоленской области от 12.02.2024 № 71 «Об утверждении Положения о проведении конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Смоленской области для получения финансовой поддержки из областного бюджета», внесен инициативный проект для участия в отборе для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Смоленской области:

 «Никто не забыт и ничто не забыто». Обустройство территории вокруг памятника «Скорбящая мать» в д. Относово муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

 Территория, на которой планируется реализация инициативного проекта: Смоленская область, муниципальное образование «Вяземский муниципальный округ», д. Относово, ул. Школьная, между зданием № 5 (МБОУ «Относовская СОШ») и зданием № 7 (Относовский СДК), утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 07.04.2025 № 653.

Инициатором проекта является ТОС «Относово» муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

В рамках проекта «Никто не забыт и ничто не забыто». Обустройство территории вокруг памятника «Скорбящая мать» в д. Относово муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» предлагается:

1. Подготовительные работы:

разработка асфальто-бетонных покрытий до 4 см, демонтаж старых опор без приставок одностоечных, демонтаж бетонных столбов, валка деревьев с корня без корчевки и корчевка пней вручную, засыпка ям от корчевки, формовочная обрезка деревьев высотой до 5 метров, расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную, погрузка и вывоз строительного мусора.

1. Устройство тротуара из плитки: разработка грунта экскаватором с погрузкой на самосвалы и перевозка грунта, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, установка бортовых камней бетонных, устройство бетонных плиточных тротуаров с заполнением швов песком. Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям.

Установка мелких конструкций.

3. Ремонт памятника: Очистка вручную поверхности фасадов от перхпорвиниловых и масляных красок с земли и лесов. Шпаклевка ранее окрашенных фасадов под окраску. Окраска по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов.

4. Наружное освещение: Разработка грунта в траншеях экскаватором «Обратная лопата» с ковшом, засыпка траншей и котлованов до 5 м бульдозером, устройство постели при одном кабеле в траншее, покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами одного кабеля, покрытие кабеля лентой сигнальной. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: безоткосов, глубиной до 0,7 м. Устройство бетонной подготовки, установка закладных деталей весом свыше 4 кг до 20 кг. Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 2 т. Установка стальных фонарных столбов со светильником и щита с монтажной панелью, забивка вертикальных заземлителей, устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций.

5. Озеленение территории: подготовка стандартных мест для деревьев –саженцев с оголенной корневой системой вручную, заготовка деревьев и кустарников, посадка деревьев.

Расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта указан в локально-сметном расчете и составил в сумме 1 958929,32 рублей. (Сметы и описание проекта прилагается).

Планируемые сроки реализации: 05.2025-31.12.2025 гг.

 Планируемые источники финансирования инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Сумма, рублей | Доля в общей сумме инициативного проекта (%) |
| 1. | Средства местного бюджета | 453950,00 | 23,17% |
| 1.1. | Собственные средства местного бюджета |  200000,00 | 10,21 % |
| 1.2. | Инициативные платежи граждан  | 51950,00 | 2,65 % |
| 1.3. | Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 202000,00 | 10,31 % |
| 2. | Средства областного бюджета |  1504979,32 | 76,83 % |

5.3. Перечень индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан, участвующих в реализации инициативного проекта (при наличии):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, наименование юридического лица | Сумма инициативного платежа, рублей |
| 1. | ИП Зуев Иван Сергеевич | 10000,00 |
| 2. | ИП Ревенко Эдуард Викторович | 10000,00 |
|  3. | ИП Марфичев Сергей Николаевич | 25000,00 |
|  4. | ИП Орлов Александр Валерьевич | 5000,00 |
|  5. | ИП Маланич Артем Михайлович | 7000,00 |
|  6. | ИП Митрофанов Павел Сергеевич | 80000,00 |
|  7. | ООО «МОНТАЖ ГРУПП» | 50000,00 |
|  8. | ИП Галимов Вадим Талгатович | 10000,00 |
|  9. | ИП Коновалов Виктор Владимирович | 5000,00 |

5.4. Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта[[1]](#footnote-1): 55 человек.

5.5. Нефинансовые формы добровольного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия, предусмотренного подпунктом 5.4 настоящей формы)[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) |
| 1. | Ховалкин Алексей Алексеевич | Предоставление трактора с телегой | шт | 1 |
|  2. | Иванов Александр Дмитриевич | Предоставление пилы | шт. | 1 |
|  3. | Иванов Дмитрий Анатольевич | Предоставление трктор «Беларусь» с телегой | шт. | 1 |

Информируем о том, что жители муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, достигшие шестнадцатилетнего возраста вправе представить замечания и предложения по указанному инициативному проекту в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в срок до 16.00 20 апреля 2025 года по адресу: г.Вязьма, ул.25 октября д.11 а также направить по электронной почте по адресу: adm.mo@yandex.ru. К замечаниям и предложениям гражданина прилагается согласие на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных».

Контактные данные специалиста Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляющего прием заявок и консультирование по вопросам проведения отбора: 3-04-17, секретарь комиссии Петренко Людмила Борисовна.

1. Указывается согласно протоколам схода, собрания или конференции граждан, результатам опроса граждан и (или) подписным листам, подтверждающим поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части. [↑](#footnote-ref-1)
2. Подтверждается гарантийными письмами, протоколами схода, собрания или конференции граждан. [↑](#footnote-ref-2)