**Информация о внесении инициативных проектов**

**в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области для участия в конкурсном отборе инициативных проектов на территории Смоленской области в 2025 году**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Смоленской области от 12.02.2024 № 71 «Об утверждении Положения о проведении конкурсного отбора инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Смоленской области для получения финансовой поддержки из областного бюджета», внесен инициативный проект для участия в отборе для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Смоленской области:

 «Строительство детской, спортивной площадки в селе Вяземский муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

 Территория, на которой планируется реализация инициативного проекта: Смоленская область, муниципальное образование «Вяземский муниципальный округ», с. Вяземский, ул. Каретниковой, в районе д.№5, утверждена Постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от № 655 от 07.04.2025.

Инициатором проекта является ТОС «Ризское села Вяземский» муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

В рамках проекта  «Строительство детской, спортивной площадки в селе Вяземский муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» предлагается:

 Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2.

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км.

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 под бортовой камень.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под площадку и бортовой камень.

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий.

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка.

Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей.

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 бортовой камень.

Установка оборудования:

Скамья без спинки с поручнями

Карусель 4-х местная без пола

Качели Балансир

тренажер "Шаговый"

Современный спортивный комплекс "Мини"

Качели "Гнездо"

Уличный тренажер "Диск

Уличный тренажер "Лыжник

Малый мусорный контейнер

Туалетная кабина будет выполнена своими силами.

Расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта указан в локально-сметном расчете и составил в сумме 2 839023,02 рубля (смета и описание проекта прилагается).

Планируемые сроки реализации:

 Планируемые источники финансирования инициативного проекта:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансирования | Сумма, рублей | Доля в общей сумме инициативного проекта (%) |
| 1. | Средства местного бюджета | 504990,00 | 17,79 % |
| 1.1. | Собственные средства местного бюджета | 300000,00 | 10,57% |
| 1.2. | Инициативные платежи граждан  | 30000,00 | 1,06 % |
| 1.3. | Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 150 000,00 | 5,28 % |
| 1.4. | Нефинансовые формы участия | 24990,00 | 0,88% |
| 2. | Средства областного бюджета | 2334033,02 | 82,21 % |

 Перечень индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан, участвующих в реализации инициативного проекта (при наличии):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина, наименование юридического лица | Сумма инициативного платежа, рублей |
| 1. | ИП Филимонова Л.М. | 60000,00 |
| 2. | ИП Князев В.В. | 20000,00 |
|  3. | ИП Малахов А.Н. | 60000,00 |
|  4. | ИП Коновалов В.В. | 10000,00 |
|  5. |  |  |

Количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта[[1]](#footnote-1): 45 человек.

 Нефинансовые формы добровольного участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия, предусмотренного подпунктом 5.4 настоящей формы)[[2]](#footnote-2):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия | Единица измерения | Количество (единиц) |
|  1. | Павлов Роман Александрович | Предоставление трактора «Беларусь» | шт. | 1 |
|  2. | Бахирев Валерий Геннадьевич | Предоставление трактора | шт. | 1 |
| 3. | Коновалов Виктор Владимирович | Строительство туалетной кабины и ее установка  | шт. | 1 |

Информируем о том, что жители муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, достигшие шестнадцатилетнего возраста вправе представить замечания и предложения по указанному инициативному проекту в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в срок до 16.00 20 апреля 2025 года по адресу: г.Вязьма, ул.25 октября д. 11, а также направить по электронной почте по адресу: adm.mo@yandex.ru. К замечаниям и предложениям гражданина прилагается согласие на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных».

Контактные данные специалиста Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, осуществляющего прием заявок и консультирование по вопросам проведения отбора: 84813130417, секретарь комиссии Петренко Людмила Борисовна.

1. Указывается согласно протоколам схода, собрания или конференции граждан, результатам опроса граждан и (или) подписным листам, подтверждающим поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части. [↑](#footnote-ref-1)
2. Подтверждается гарантийными письмами, протоколами схода, собрания или конференции граждан. [↑](#footnote-ref-2)