Пояснительная записка

о выполнении мероприятий по муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» за 2024 год.

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории города.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные условия отдыха и жизни жителей.

Целевыми показателями реализации муниципальной программы являются:

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План 2024 | Факт 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 36 | 36,74 |
| 2. | Доля населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности проживающих в МКД | % | 42 | 42,48 |
| 3. | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования | % | 70 | 70,86 |

Целевые показатели по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» (далее программа) выполнены на 100 %.

Из запланированных к благоустройству 5 придомовых территорий – отремонтировано 5 площадью S 11,76 тыс. м2 (асфальтирование), в результате чего доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов увеличилась на 2,24 % от 524,64 тыс. м2 (асфальтирования) и составила 36,74 % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов.  В связи с этим и доля населения, проживающего в многоквартирном жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями достигнута 42,48 % от общей численности проживающих (в отремонтированных 5 придомовых территориях многоквартирных домов – проживает 0,662 тыс. чел. -   2,48 %).

Из запланированных к благоустройству 1 общественной территории и благоустроенной 1 площадью S = 9,01 тыс. м2 (3,86%), доля площади благоустроенных территорий общего пользования составила 70,86% от общего количества муниципальных территорий общего   пользования (233,43 тыс. м2).

Основным мероприятием программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

Мероприятие программы реализуется на основании адресных перечней   многоквартирных домов, и муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству.

Ожидаемые    конечные      результаты    программы:

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования муниципального образования   Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями.

- приведение в нормативное состояние дворовых территорий муниципального образования   Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области, учитывая потребности людей с ограниченными возможностями.

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 44 процентов (от общего количества и площади дворовых территорий) к 2027 году;

- увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования до 80 процентов (от общего количества и площади общественных территорий к          2027 году;

Основным исполнителем муниципальной программы является управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий финансируются за счет средств бюджетов: федерального, областного и местного.

На реализацию программы «Формирование современной городской среды на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» направлено 32 067,19 тыс. руб. и исполнено - 31 781,35 тыс. руб., на                 99, 1 % в том числе:

- Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в сумме 27 822,74 тыс. руб. или 99,8 % к годовым назначениям 27 765,67 тыс. руб., из них:

- ремонт дворовых территорий на сумму 15 046,77 тыс. рублей, отремонтировано 6:

- ул. Ленина д. № 25а;

- ул.  Московская д. №№ 12, 13;

- ул. Восстания д. № 10;

- ул. Свердлова д. № 10.

- ремонт общественных территорий на сумму 12 718,9 тыс. рублей, отремонтирована 1 общественная территория вокруг пруда Струнка.

В рамках программы осуществлены расходы на реализацию:

Комплекса процессных мероприятий «Повышения качества и комфорта городской среды на территории г. Вязьма» по мероприятию:

-  Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета в сумме 2197,7 тыс. рублей или 89,6 % к годовым назначениям 1968,89 тыс. рублей. В рамках указанного мероприятия средства направлены на разработку проектов для благоустройства территорий, оплату услуг подключения к электрическим сетям и строительному контролю.

Комплекса процессных мероприятий «Повышения эстетического и функционального уровня на территории г. Вязьма»

- Расходы на проведение мероприятий, направленных на устройство детских игровых площадок – 2046,79 тыс. руб. или 100 % к годовым назначениям 2046,79 тыс. рублей.

Показатели эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»:

| N п/п | Показатели эффективности | План 2024 | Факт 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 | Количество отремонтированных дворовых территорий (ед.) | 5 | 5 |
| Показатель 2 | Количество благоустроенных территорий массового посещения граждан (ед.) | 1 | 1 |

Настоящая программа разработана для обеспечения комфортного проживания граждан Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области.

Специалист 1 категории управления ЖКХ,

транспорта и дорожного хозяйства                                                    Т.Ю. Елисейчева