Пояснительная записка

о выполнении мероприятий по муниципальной программе

«Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» за 2024год.

Цель муниципальной программы:

- комплексное решение проблем благоустройства, улучшения санитарного и эстетического вида территории поселения, повышения комфортности граждан, озеленения территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создания безопасных благоприятных и комфортных условий для проживая граждан на территории поселения.

Показатели эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области» за 2024год.

| № п/п | Показатели эффективности | План 2024 | Факт 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля замененных емкость –накопителей на муниципальных площадках накопления твердых коммунальных отходов | 20 | 20 |
| 2 | Количество обращений граждан по вопросу некачественного благоустройства | 130 | 108 |

За 2024 год фактически реализовано средств: 88 291 027,43 рублей.

За 2024 год планово было запланировано:96 992 072,42 рублей.

Основным исполнителем муниципальной программы является управление ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области.

Данная муниципальная программа включает в себя следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Совершенствование системы комплексного благоустройства»:

Показатель 1 – «Объём потребляемой энергии уличного освещения; тыс. кВт/ч» составил 1166,26

Показатель 2 – «Общий объем несанкционированных свалок, убранных за год; м3.» выполнен на 320

Показатель 3 – «Количество спиленных деревьев, утративших свои биоморфологические свойства» выполнен на 130

Показатель 4 – «Общая площадь кладбищ, находящейся на содержании (Екатерининского и Фроловского кладбищ)»-300 000

Показатель 5 – «Общая площадь зеленой зоны, находящейся на содержании (парки, скверы, зеленые насаждения на улицах и дорогах, пешеходные дорожки и тротуары, цветники)»- 235422,5

По основному мероприятию 3 «Регулирование качества окружающей среды»:

Показатель 1 – Количество отремонтированных и построенных новых контейнерных площадок на территории Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области- 10шт.

Показатель 2 – Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов -50шт.

Начальник Управления

жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и дорожного хозяйства                                                    В.В. Пискарев