****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский муниципальный округ» смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 17.02.2025 № 207**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 26.12.2024 № 629-р, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 № 25 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»,

Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области:

- от 29.12.2014 № 2004 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услу­гами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»»;

- от 16.03.2015 № 359 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 09.04.2015 № 581 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 10.07.2015 № 1237 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 11.08.2015 № 1416«О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 21.08.2015 № 1525 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 23.09.2015 № 1760«О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 20.11.2015 № 2153«О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 28.12.2015 № 2442«О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 10.03.2016 № 272 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 25.03.2016 № 386 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 14.04.2016 № 531 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 05.05.2016 № 669 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 27.06.2016 № 933 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 12.07.2016 №1045 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 23.08.2016 № 1313 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 23.09.2016 №1527 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 15.11.2016 № 1840 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 20.12.2016 № 2104 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области на 2015-2017 годы»;

- от 13.03.2017 № 415 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 28.03.2017 № 551 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 03.07.2017 № 1420 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 21.08.2017 № 1747 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 18.09.2017 № 1926 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 14.11.2017 № 2328 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 20.12.2017 № 2606 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 21.02.2018 № 321 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 23.05.2018 № 999 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 28.09.2018 № 1865 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 29.12.2018 № 2557 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 04.02.2019 № 201 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 01.04.2019 № 573 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 01.07.2019 № 1085 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 26.12.2019 № 2114 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 21.02.2020 № 271 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 05.03.2020 № 319 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

-от 07.05.2020 № 622 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 31.08.2020 №1250 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 09.02.2021 № 151 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 11.03.2022 № 359 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 18.01.2023 № 64 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 31.01.2023 №135 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 10.02. 2023 №242 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 15.05.2023 № 849 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 0 6.02.2024 №211 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области»;

- от 15.02.2024 №356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области Прудникову А.О.

Глава муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ»

Смоленской области **О.М. Смоляков**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области  **от 17.02.2025 № 207** |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.**

г. Вязьма

2025

**1.**  **Общая характеристика социально-экономической сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»» (*далее - Программа*) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 11.11.2025 № 1810 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ»

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Вяземского муниципального округа характеризуется удовлетворительным качеством предоставления коммунальных услуг населению. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства Вяземского городского поселения находятся в долгосрочной концессии у ООО «Региональные объединённые системы водоснабжения и водоотведения» в соответствии с концессионным соглашением в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования. За период c 2017 по 2024 годы выполнены работы по реконструкции водовода Д=600мм от Вяземского водозабора до базы МП «Водоканал», что значительно улучшило качество подаваемой воды в централизованную систему водоснабжения, снизило количество аварий на водопроводных сетях. Построены наружные сети водоснабжения в микрорайоне «Новоторжский» с подключением потребителей этого района к сетям централизованного водоснабжения. Введён в эксплуатацию водовод Д=250 мм по ул. Репина, жилые дома по ул. Репина обеспечиваются холодной водой из вновь построенного водовода. Замена участков сетей водопровода по ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Плетниковка позволила переключить многоквартирные дома на указанных улицах и социальные объекты от ведомственной скважины на централизованное водоснабжение.

В рамках исполнения мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования Вяземского городского поселения Вяземского района Смоленской области ООО «Вода Смоленска» разработан проект реконструкции очистных систем канализации города Вязьмы. Реализация проекта позволит исключить сброс загрязнённых сточных вод, отводимых в бассейн реки Днепр, улучшить качество жизни более 50 тыс. человек.

На территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» реализуются мероприятия региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023-2027 годы. За счёт субсидий из областного бюджета и финансовой поддержки за счёт средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» осуществлены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения в г. Вязьме: в 2023г. I этап заменены 4,3 км тепловых сетей, в 2024г. II этап – 18,6 км. В с. Новый Степаниковского сельского поселения проложены сети водоснабжения протяжённостью 8,2 км. В 2025 году планируется капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Вязьме – III этап, в дер. Кайдаково – I этап, капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Туманово, капитальный ремонт сетей канализации в дер. Новоникольское.

Имеющийся жилой фонд, расположенный на территории Вяземского муниципального округа Смоленской области, не обеспечивает растущие потребности и не удовлетворяет в полной мере современным требованиям, предъявляемым к условиям проживания граждан. Часть жилого фонда не обустроена сетями водопровода и канализации, не обеспечены централизованным водоснабжением улицы частного сектора.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокие цены на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- ограничение средств в бюджете муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области;

- низкая платежеспособность населения.

Строительство новых и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволят:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения вследствие повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить более рациональное использование ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального округа.

**2.** **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы,** **цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области определены приоритеты и цели муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области. Обеспечение устойчивости работы жилищно-коммунального комплекса муниципального образования является важной составляющей демографического благополучия и повышения уровня и качества жизни населения Вяземского муниципального округа.

Целью Программы является повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, увеличение протяжённости замены изношенных сетей инженерного обеспечения, снижение аварийности на объектах коммунального хозяйства Вяземского муниципального округа.

Целевым показателем Программы является доля населения, улучшившего качество предоставляемых коммунальных услуг в текущем году по сравнению с предыдущим периодом.

В результате реализации мероприятий Программы на территории Вяземского муниципального округа будет произведена замена тепловых сетей протяжённостью 28,5 км, водопроводных сетей протяжённостью 9.8 км, сетей канализации – 2,6 км.

Социальный эффект от реализации мероприятий программы проявится в обеспечении надлежащего экологического, санитарно-эпидемиологического состояния территории Вяземского муниципального округа Смоленской области;

Показатели муниципальной программы, позволяющие оценить ход реализации Программы, представлены в паспорте муниципальной программы, согласно приложению № 1.

Реализация Программы предусматривает один этап.

**3. Сведения о региональном проекте**

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» предусматривает реализацию мероприятий регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023-2027 годы. Задачами регионального проекта является повышение устойчивости и надёжности работы объектов коммунального комплекса вследствие замены изношенных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения путём предоставления коммунальных услуг повышенного качества.

За счёт субсидий из областного бюджета и финансовой поддержки за счёт средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» протяжённость замены сетей теплоснабжения в Вяземском муниципальном округе увеличится на 28,5 км, водопроводных сетей на 9.8 км, сетей канализации на 2,6 км.

**4. Сведения о комплексах процессных мероприятий**

Данной муниципальной программой предусмотрены четыре комплекса процессных мероприятий:

1. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению.

Приведение в нормативное состояние существующих централизованных систем водоснабжения и водоотведения, проектирование и строительство инженерных коммуникаций для обеспечения новых земельных участков, предоставляемых для ИЖС, улучшение питьевого водоснабжения населения осуществляется за счёт субсидий, выделяемых из областного бюджета, и средств бюджета муниципального образования «Вяземский муниципальный округ».

1. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по газоснабжению.

Содержание объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется газораспределительной организацией на основе прямых договоров, заключаемых собственником с единственным исполнителем в соответствии с пунктом 1 статьи 95 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по теплоснабжению.

Мероприятия по проектированию объектов коммунальной инфраструктуры осуществляются за счёт софинансирования из местного бюджета мероприятий областной государственной программы «Создание условий для предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Смоленской области».

4. Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по электроснабжению.

Устройство уличного освещения в целях благоустройства территорий Вяземского муниципального округа осуществляется за счёт средств местного бюджета, выделяемых на указанные цели.

Подрядные организации для выполнения мероприятий определяются на основе конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**5. Применение мер государственного и муниципального**

**регулирования в части налоговых льгот, освобождений**

**и иных преференций по налогам и сборам в сфере**

**реализации муниципальной программы.**

Данной программой не предусмотрено применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы.

**6. Сведения о финансировании структурных элементов**

**муниципальной программы**

Сведения о финансировании муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области приведены в приложении № 2.

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной  программы | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, увеличение протяжённости замены изношенных сетей инженерного обеспечения, снижение аварийности на объектах коммунального хозяйства Вяземского муниципального округа. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет: 767 234,3 тыс. рублей из них:  2025 год – 400 894,4 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 394 404,6 тыс. рублей, средства бюджета МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области – 6 489,8 тыс. руб.;  2026 год –141 423,7 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 130 100,1, средства бюджета МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области – 11 323,6 тыс. руб.  2027 год – 224 916,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 216 100,1 тыс. руб., средства бюджета МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области –8 816,1тыс. руб. |

**2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единица измерения (%) | Базовые значения показателей (к очередному финансовому году) | | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | 48,2 | 57,5 | 65,6 | 67,1 | 68,3 |

**3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями <\*> | |
| 11 | 2 | | 3 | 4 | |
| 1.  Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры Смоленской области» | | | | | |
|  | Отдел строительства и целевых программ, сельские комитеты | | 2023-2027 г.г. | | |
|  | Задача 1. повышение устойчивости и надёжности работы объектов коммунального комплекса вследствие замены изношенных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения | | Улучшение технического состояния систем, повышение качества коммунальных услуг, увеличение протяжённости замены изношенных сетей, снижение аварийности на объектах коммунального комплекса. | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | |
| 2 2. | Комплекс процессных мероприятий " Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению  по водоснабжению и водоотведению " | | | | |
|  | Отдел строительства и целевых программ | | - | | |
| 12.1 | Задача1. Приведение в нормативное состояние существующие централизованные системы водоснабжения и водоотведения, проектирование и строительство инженерных коммуникаций для обеспечения новых земельных участков, предоставляемых для ИЖС | | Содержание сетей водоснабжения и водоотведения в рабочем состоянии, снижающем или исключающем аварийные ситуации, повышение противопожарной безопасности. Развитие новых районов на территории муниципального округа. | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | |
|  | Сельские комитеты | |  |  | |
| 2.2 | Задача 1. Повышение качества жизни населения, проживающего в сельской местности, улучшение экологической обстановки | | Улучшение питьевого водоснабжения в 33-х населённых пунктах муниципального округа, строительство шахтных питьевых колодцев в количестве 33ед. | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий " Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг  населению по газификации " | | | | |
|  | Отдел строительства и целевых программ |  | | | |
| 3.1 | Задача 1. Своевременное обслуживание газораспределительной организацией объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Содержание сетей газоснабжения в нормативном состоянии, предупреждение аварийности на газовых сетях. | | | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий " Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг  населению по теплоснабжению " | | | | |
| Отдел строительства и целевых программ |  | | | |
| 4.1 | Задача 1.  Разработка проектно-сметной документации в целях модернизации систем теплоснабжения, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения | Развитие новых районов на территории муниципального округа. | | | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий " Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг  населению по электроснабжению " | | | | |
| Отдел строительства и целевых программ |  | | | |
| 5.1 | Задача 1. Развитие сети уличного освещения на территории муниципального округа. | Повышение комфортности проживания, безопасности населения, улучшение благоустройства территорий. | | | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг |

**4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей | | |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 767 234,3 | 400 894,4 | 141 423,7 | 224 916,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |
| областной бюджет | 740 604,8 | 394 404,6 | 130 100,1 | 216 100,1 |
| муниципальный округ бюджет | 26 629,5 | 6 489,8 | 11 323,6 | 8 816,1 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  о показателях муниципальной программы |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доля населения, для которого улучшится качество получаемых коммунальных услуг. | Рассчитывается исходя из количества населения, получившего улучшенную коммунальную услугу в результате исполнения мероприятий Программы по отношению к общему количеству населения, проживающего на территории муниципального округа, статистических данных о численности населения, отчётных документов, подтверждающих факт выполнения работ по замене сетей коммунальной инфраструктуры. |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |

|  |
| --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  о финансировании структурных элементов муниципальной программы Создание условий для обеспечения качественными  услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс. рублей | | | |
| всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Региональный проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023-2027 г.г. | областной бюджет;  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | - | - | - | - |
|  | Результат 1  Увеличение протяжённости замены сетей теплоснабжения | п.м |  | 4480,5 | - | - |
|  | Результат 2 Увеличение протяжённости замены сетей водоснабжения | п.м |  | 2002 | - | - |
|  | Результат 3 Увеличение протяжённости замены сетей канализации | п.м |  | 315 |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Всего, в т.ч.  областной бюджет  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | 237 328,2  237 304,5  23,7 | 93 313,8  93 304,5  9,3 | 29 002,9  29 000,0  2,9 | 115 011,5  115 000,0  11,5 |
| Всего по региональному проекту, в т.ч. областной бюджет  бюджет муниципальный округ |  | 237 328,2  237 304,5    23,7 | 93 313,8  93 304,5    9,3 | 29 002,9  29 000,0  2,9 | 115 011,5  115 000,0  11,5 |
| 22. | Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению» | областной бюджет;  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | - | - | - | - |
|  | Показатель 1  Количество замененных пожарных гидрантов | ед. |  | 8 | 8 | 8 |
| 1 | Мероприятие 1.1 Содержание наружного противопожарного водоснабжения | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Показатель 1  Протяжённость замененных сетей | п.м. |  | 120.0 | 120,0 | 150,0 |
|  | Мероприятие 1.2 Содержание объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Показатель 1  Количество построенных объектов | ед. |  |  | 1 | 1 |
|  | Мероприятие 1.3 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в т.ч.  - строительство КНС и напорного канализационного коллектора на ул. Сычёвское шоссе в г. Вязьме;  - строительство наружных сетей канализации по ул. Луначарского в г. Вязьме | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 10 155,9 | - | 7 580,2  7 580,2 | 2 575,7  2 575,7 |
|  | Показатель 1  Количество предприятий, которым предоставлена субсидия |  |  | 1 | - | - |
|  | Мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом сетей коммунальной инфраструктуры | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 4 110,0 | 4 110,0 |  |  |
|  | Показатель 1  Количество модернизированных объектов | ед. | 1 | - | - | 1 |
|  | Мероприятие 1.5  Модернизация систем теплоснабжения, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения | Всего, в т.ч.  областной бюджет  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | 500 005,6  500 000,0  5,6 | 300 002,6  300 000,0  2, 6 | 100 003,0  100 000,0  3,0 | 100 000,0  100 000,0  0,0 |
|  | Показатель 1  Увеличение численности населения, для которого улучшится качество питьевой воды | чел. |  | 531 | 200 | 300 |
| Показатель2 Количество построенных шахтных колодцев | ед. |  | 11 | 11 | 11 |
| Мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт шахтных колодцев. | Всего, в т.ч.  областной бюджет;  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | 3 474,0  3 300,3  173,7 | 1 158,0  1 100,1  57,9 | 1 158,0  1 100,1  57,9 | 1 158,0  1 100,1  57,9 |
|  | Андрейковский сельский комитет | Всего, в т.ч  областной бюджет  бюджет округа | 314,1  298,4  15,7 | 314,1  298,4  15,7 |  |  |
|  | Новосельский сельский комитет | Всего, в т.ч  областной бюджет  бюджет округа | 199,5  189,5  10,0 | 199,5  189,5  10,0 |  |  |
|  | Степаниковский сельский комитет | Всего, в т.ч  областной бюджет  бюджет округа | 322,3  306,2  16,1 | 322,3  306,2  16,1 |  |  |
|  | Семлёвский сельский комитет | Всего, в т.ч  областной бюджет  бюджет округа | 107,3  101,9  5,4 | 107,3  101,9  5,4 |  |  |
|  | Тумановский сельский комитет | Всего, в т.ч  областной бюджет  бюджет округа | 214,8  204,1  10,7 | 214,8  204,1  10,7 |  |  |
|  | Всего по комплексу в том числе:  Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области  областной бюджет  федеральный бюджет |  | 519 995,5  16 695,2  503 300,3 | 306020,6  4 920,5  301 100,1 | 109 491,2  8 391,1  101 100,1 | 104483,7  3 383,6  101 100,1 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по газификации | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1  Количество обследуемых объектов | ед. |  | 26 | 26 | 26 |
|  | Мероприятие 3.1. Содержание объектов газификации, находящихся в муниципальной собственности |  | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  | Всего по комплексу | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по теплоснабжению" |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Количество изготовленных проектов | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Мероприятие 4.1 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств областного и местного бюджетов | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 729,8 | 260,0 | 239,2 | 230,6 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий  муниципальный округ бюджет | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 729,8 | 260,0 | 239,2 | 230,6 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий " Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг  населению по электроснабжению " | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Количество обслуживаемых объектов | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мероприятие 5.1 Содержание объектов электроснабжения |  | 2 180,8 | 800,0 | 690,4 | 690,4 |
|  | Показатель 1 Количество построенных линий уличного освещения |  |  | - | 3 | 1 |
|  | Показатель 2 Количество изготовленных проектов |  |  | - | - | 1 |
|  | Мероприятие 5.2 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в т.ч.  - устройство линии уличного освещения на ул. Будёного в г. Вязьме;  - устройство линии уличного освещения в ж.к. Докучаево в г. Вязьме;  - проектирование линии уличного освещения от заправки по ул. Сычёвское шоссе до а/м Москва-Минск;  - устройство линии уличного освещения от заправки по ул. Сычёвское шоссе до а/м Москва-Минск; |  | 5 500,0 | 0,0 | 1 500,0  750,0  750,0 | 4 000,0  600,0  3 200,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 7 680,8 | 800,0 | 2 190,4 | 4 690,4 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе:  федеральный бюджет  областной бюджет  муниципальный округ бюджет  внебюджетные источники | | 767 234,3  740 604,8  26 629,5 | 400 894,4  394 404,6  6 489,8 | 141 423,7  130 100,1  11 323,6 | 224 916,2  216 100,1  8 816,1 |