****

**администрация муниципального образования**

**«Вяземский муниципальный округ» смоленской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.04.2025 № 800**

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области» |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 26.12.2024 № 629-р, в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.01.2025 № 25 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», в соответствии с бюджетной росписью

Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области **постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 17.02.2025 № 207 следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции. согласно приложению № 1.

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции. согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области Прудникову А.О.

Глава муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ»

Смоленской области **О.М. Смоляков**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |
| **от 29.04.2025 № 800** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение № 1 | | к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | |

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной  программы | Отдел строительства и целевых программ Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг населению, увеличение протяжённости замены изношенных сетей инженерного обеспечения, снижение аварийности на объектах коммунального хозяйства Вяземского муниципального округа. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет: Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, составляет: 139 722,1 тыс. рублей из них:  2025 год – 81 076,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 44 942,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 24 496,4 тыс. рублей, средства бюджета МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области – 11 637,8 тыс. руб.;  2026 год –48 729,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 37 405,6 тыс. руб., средства бюджета МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области – 11 323,6 тыс. руб.  2027 год – 9 916,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета –  1 100,1 тыс. руб., средства бюджета МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области –8 816,1 тыс. руб. |

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единица измерения (%) | Базовые значения показателей (к очередному финансовому году) | | Планируемое значение показателя по годам (этапам) реализации | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | 48,2 | 57,5 | 65,6 | 67,1 | 68,3 |

3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями <\*> | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| 1. Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры Смоленской области» | | | | | |
|  | Отдел строительства и целевых программ, сельские комитеты | | 2023-2027 г.г. | | |
|  | Задача 1. повышение устойчивости и надёжности работы объектов коммунального комплекса вследствие замены изношенных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, улучшение качества жизни населения | | Улучшение технического состояния систем, повышение качества коммунальных услуг, увеличение протяжённости замены изношенных сетей, снижение аварийности на объектах коммунального комплекса. | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий " Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению " | | | | |
|  | Отдел строительства и целевых программ | |  | | |
| 1.2. | Задача1. Приведение в нормативное состояние существующие централизованные системы водоснабжения и водоотведения, проектирование и строительство инженерных коммуникаций для обеспечения новых земельных участков, предоставляемых для ИЖС | | Содержание сетей водоснабжения и водоотведения в рабочем состоянии, снижающем или исключающем аварийные ситуации, повышение противопожарной безопасности. Развитие новых районов на территории муниципального округа. | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | |
|  | Сельские комитеты | |  |  | |
| 2.2 | Задача 1. Повышение качества жизни населения, проживающего в сельской местности, улучшение экологической обстановки | | Улучшение питьевого водоснабжения в 33-х населённых пунктах муниципального округа, строительство шахтных питьевых колодцев в количестве 33ед. | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | |
| 2.3 | Задача 2. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, в т. ч. капитального ремонта линейных объектов  Капитальный ремонт сетей канализации в с. Новоникольское Тумановский сельский комитет | | Улучшение технического состояния систем, повышение качества коммунальных услуг, увеличение протяжённости замены изношенных сетей, снижение аварийности на объектах коммунального комплекса. | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий " Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по газификации " | | | | |
|  | Отдел строительства и целевых программ |  | | | |
| 3.1 | Задача 1. Своевременное обслуживание газораспределительной организацией объектов газоснабжения, находящихся в муниципальной собственности | Содержание сетей газоснабжения в нормативном состоянии, предупреждение аварийности на газовых сетях. | | | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий " Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по теплоснабжению " | | | | |
| Отдел строительства и целевых программ |  | | | |
| 4.1 | Задача 1. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, в т. ч. капитального ремонта линейных объектов  Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Вязьма Смоленской области (III этап) | Улучшение технического состояния систем, повышение качества коммунальных услуг, увеличение протяжённости замены изношенных сетей, снижение аварийности на объектах коммунального комплекса. | | | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий " Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по электроснабжению " | | | | |
| Отдел строительства и целевых программ |  | | | |
| 5.1 | Задача 1. Развитие сети уличного освещения на территории муниципального округа. | Повышение комфортности проживания, безопасности населения, улучшение благоустройства территорий. | | | Доля населения Вяземского муниципального округа, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/источник финансового обеспечения | Всего | Объем финансового обеспечения по годам (этапам) реализации, тыс. рублей | | |
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В целом по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 139 722,1 | 81 076,7 | 48 729,2 | 9 916,2 |
| федеральный бюджет | 44 942,5 | 44 942,5 | - | - |
| областной бюджет | 63 002,1 | 24 496,4 | 37 405,6 | 1 100,1 |
| муниципальный округ бюджет | 31 777,5 | 11 637,8 | 11 323,6 | 8 816,1 |
| внебюджетные средства | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СВЕДЕНИЯ**  о показателях муниципальной программы | | |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | Доля населения, для которого улучшится качество получаемых коммунальных услуг. | Рассчитывается исходя из количества населения, получившего улучшенную коммунальную услугу в результате исполнения мероприятий Программы по отношению к общему количеству населения, проживающего на территории муниципального округа, статистических данных о численности населения, отчётных документов, подтверждающих факт выполнения работ по замене сетей коммунальной инфраструктуры. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 2 | |
| к постановлению Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | |
| **от 29.04.2025 № 800** | |
|  | |
| |  | | --- | | Приложение № 2  к муниципальной программе «Создание условий для обеспечения качественными услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | | |
|  | |

**СВЕДЕНИЯ**

о финансировании структурных элементов муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными

услугами коммунального хозяйства населения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (по этапам реализации), тыс. рублей | | | |
| всего | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Региональный проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Смоленской области» на 2023-2027 г.г. | фед. бюджет  областной бюджет;  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | - | - | - | - |
|  | Результат 1  Увеличение протяжённости замены сетей теплоснабжения | п.м |  | 1750,5 | - | - |
|  | Результат 2 Увеличение протяжённости замены сетей водоснабжения | п.м |  | 2002,0 | - | - |
|  | Результат 3 Улучшение качества питьевой воды | м3 |  |  | 20,0 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Всего, в т.ч.  фед. бюджет  областной бюджет  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | 74 880,6  24 911,3  49 962,5    6,8 | 38 572,2  24 911,3  13 657,0  3.9 | 36 308,4  36 305,5  2,9 | - |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в дер. Кайдаково  Кайдаковский сельский комитет | Всего, в т.ч.  фед.бюджет  областной бюджет  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | 30 137,2  19 463,7  10 670,5  3,0 | 30 137,2  19 463,7  10 670,5  3,0 |  |  |
| Сети водоснабжения в с. Туманово Вяземского района Смоленской области  Тумановский сельский комитет | Всего, в т.ч.  фед. бюджет  областной бюджет  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | 8 435,0  5 447,6  2 986,5  0,9 | 8 435,0  5 447,6  2 986,5  0,9 |  |  |
| Артскважина и сети водоснабжения в с. Шуйское Вяземского района Смоленской области | Всего: в т.ч.  обл. бюджет  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | 36 308,4  36 305,5  2,9 |  | 36 308,4  36 305,5  2,9 |  |
| Всего, в т.ч.  фед. бюджет  областной бюджет  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». |  | 74 880,6  24 911,3  49 962,5  6,8 | 38 572,2  24 911,3  13 657,0  3,9 | 36 308,4  36 305,5  2,9 | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению» | областной бюджет;  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | - | - | - | - |
|  | Показатель 1  Количество замененных пожарных гидрантов | ед. |  | 8 | 8 | 8 |
| 2.1 | Мероприятие 1.1 Содержание наружного противопожарного водоснабжения | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 1 800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | Показатель 1  Протяжённость замененных сетей | п.м. |  | 120.0 | 120,0 | 150,0 |
| 2.2 | Мероприятие 1.2 Содержание объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 467,1 | 152,6 | 153,0 | 161,5 |
|  | Показатель 1  Количество построенных объектов | ед. |  |  | 1 | 1 |
| 2.3 | Мероприятие 1.3 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в т.ч.  - строительство КНС и напорного канализационного коллектора на ул. Сычёвское шоссе в г. Вязьме;  - строительство наружных сетей канализации по ул. Луначарского в г. Вязьме  -подключение к центральному водопроводу ж.д. №1,№5 по ул. Песочная в г. Вязьме  -изготовление техпаспорта и исполнительная съёмка по сетям канализации ул. Чкалова, ул. Крупской, ул. Заречная | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 11 305,9 | 1 150,0  1 000,0  150,0 | 7 580,2  7 580,2 | 2 575,7  2 575,7 |
|  | Показатель 1  Количество предприятий, которым предоставлена субсидия |  |  | 1 | - | - |
| 2.4 | Мероприятие 1.4 Субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием и текущим ремонтом сетей коммунальной инфраструктуры | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 7 110,0 | 7 110,0 |  |  |
| 2.5 | Показатель 1  Увеличение численности населения, для которого улучшится качество питьевой воды | чел. |  | 531 | 200 | 300 |
| Показатель2 Количество построенных шахтных колодцев | ед. |  | 11 | 11 | 11 |
| Мероприятие 1.5. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт шахтных колодцев. | Всего, в т.ч.  областной бюджет;  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | 3 474,0  3 300,3  173,7 | 1 158,0  1 100,1  57,9 | 1 158,0  1 100,1  57,9 | 1 158,0  1 100,1  57,9 |
|  | Андрейковский сельский комитет | Всего, в т.ч  областной бюджет  бюджет округа | 314,1  298,4  15,7 | 314,1  298,4  15,7 |  |  |
|  | Новосельский сельский комитет | Всего, в т.ч областной бюджет  бюджет округа | 199,5  189,5  10,0 | 199,5  189,5  10,0 |  |  |
|  | Степаниковский сельский комитет | Всего, в т.ч областной бюджет  бюджет округа | 322,3  306,2  16,1 | 322,3  306,2  16,1 |  |  |
|  | Семлёвский сельский комитет | Всего, в т.ч областной бюджет  бюджет округа | 107,3  101,9  5,4 | 107,3  101,9  5,4 |  |  |
|  | Тумановский сельский комитет | Всего, в т.ч.областной бюджет  бюджет округа | 214,8  204,1  10,7 | 214,8  204,1  10,7 |  |  |
|  | Показатель 1. Увеличение протяжённости замены сетей канализации | п.м. |  | 315,0 |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 1.6 Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры  Капитальный ремонт сетей канализации в д.Новоникольское Тумановский сельский комитет | Всего, в т.ч  федеральный  бюджет  областной бюджет  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | 3 129,4  2 164,5  964,4  0,5 | 3 129,4  2 164,5  964,4  0,5 |  |  |
|  | Всего по комплексу в том числе:  Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области  областной бюджет  федеральный бюджет |  | 27 286,4  20 857,2  4 264,7  2164,5 | 13 300,0  9 071,0  2 064,5  2 164,5 | 9 491,2  8 391,1  1 100,1 | 4 495,2  3 395,1  1 100,1 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий  «Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по газификации | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1  Количество обследуемых объектов | ед. |  | 26 | 26 | 26 |
|  | Мероприятие 3.1. Содержание объектов газификации, находящихся в муниципальной собственности |  | 1 760,5 | 760,5 | 500,0 | 500,0 |
|  | Всего по комплексу | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 1 760,5 | 760,5 | 500,0 | 500,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг населению по теплоснабжению" |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Количество изготовленных проектов | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Мероприятие 4.1 Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств областного и местного бюджетов | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 469,8 | - | 239,2 | 230,6 |
|  | Показатель 1 увеличение протяжённости замены тепловых сетей |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2 Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры  Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Вязьма Смоленской области (III этап) | Всего, в т.ч  фрт  областной бюджет  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | 26 646,1  17 866,7  8 774,9  4,5 | 26 646,1  17 866,7  8 774,9  4,5 |  |  |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | Всего, в т.ч  фед.бюджет  областной бюджет  бюджет МО «Вяземский муниципальный округ». | 27 115,9  17 866,7  8 774,9  474,3 | 26 646,1  17 866,7  8 774,9  4,5 | 239,2  239,2 | 230,6  230,6 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий " Создание условий для предоставления качественных коммунальных услуг  населению по электроснабжению " | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |  |  |
|  | Показатель 1  Количество обслуживаемых объектов | ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мероприятие 5.1 Содержание объектов электроснабжения |  | 3 178,7 | 1797,9 | 690,4 | 690,4 |
|  | Показатель 1 Количество построенных линий уличного освещения |  |  | - | 3 | 1 |
|  | Показатель 2 Количество изготовленных проектов |  |  | - | - | 1 |
|  | Мероприятие 5.2 Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в т.ч.  - устройство линии уличного освещения на ул. Будёного в г. Вязьме;  - устройство линии уличного освещения в ж.к. Докучаево в г. Вязьме;  - проектирование линии уличного освещения от заправки по ул. Сычёвское шоссе до а/м Москва-Минск;  - устройство линии уличного освещения от заправки по ул. Сычёвское шоссе до а/м Москва-Минск; | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 5 500,0  750,0  750,0  800,0  3 200,0 | 0,0 | 1 500,0  750,0  750,0 | 4 000,0  800,0  3 200,0 |
|  | Итого по комплексу процессных мероприятий | Бюджет МО «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 8 678,7 | 1797,9 | 2 190,4 | 4 690,4 |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: федеральный бюджет  областной бюджет  муниципальный округ бюджет  внебюджетные источники | | 139 722,1  44 942,5    63 002,1  31 777,5 | 81 076,7  44 942,5  24 496,4  11 637,8 | 48 729,2  37 405,6  11 323,6 | 9 916,2  1 100,1  8 816,1 |