администрация муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» смоленской области

распоряжение

от 12.05.2025 № 195-р

###### О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года:

1. Утвердить состав окружного штаба по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения в 2025/2026 году (далее - окружной штаб) согласно приложению № 1.

2. Утвердить план работы окружного штаба по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области согласно приложению № 2

3. Рекомендовать организациям независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим эксплуатацию объектов энергетической и коммунальной инфраструктуры:

3.1. Разработать план мероприятий по подготовке энергетического хозяйства структурных подразделений жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.

3.2. Обеспечить в срок до 01.10.2025 создание 45-дневного запаса твердого топлива и 30-дневного запаса жидкого топлива по основным видам топлива и                10-дневного запаса по резервным видам топлива.

3.3. Осуществить в 2025 году в структурных подразделениях необходимый капитальный и средний ремонт теплоэнергетического оборудования, перекладку и ремонт тепловых и электрических сетей.

3.4. Разработать и утвердить комплексные планы по техническому обследованию и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также по проведению мероприятий, направленных на снижение потерь в сетях, синхронизировав эти планы со схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и предусмотрев в первоочередном порядке модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих износ более 60%.

3.5.  Запланировать ежегодную замену ветхих инженерных сетей в объеме не менее 5% от их общей протяженности.

3.6. Обеспечить в полном объеме ежемесячные расчеты с организациями-поставщиками за потребленный природный газ, а также за полученные энергетические ресурсы.

3.7. Предоставлять ежемесячно, до 25 числа после отчетного периода, в период с 01.06.2025 по 01.11.2025, информацию о подготовке к работе в зимних условиях объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных в границах муниципального округа, по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7, в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства).

3.8. Осуществлять взаимодействие с единой дежурной диспетчерской службой, действующей на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, и Администрацией муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области по своевременному представлению в систему мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» (далее - система МКА ЖКХ) данных, предусмотренных Методическими рекомендациями о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации                       от 04.06.2020 № 305/пр (далее соответственно – приказ от 04.06.2020 № 305/пр).

3.9. Утвержденный план мероприятий по подготовке объектов подведомственного энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года по муниципальному образованию «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области направить в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) до 24.05.2025.

3.10. Предоставлять в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства):

- ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о начислении, оплате и задолженности за отпущенную тепловую энергию потребителям, в том числе полностью или частично финансируемых из бюджетов всех уровней;

- ежемесячно - оперативный отчет по дебиторской задолженности;

3.11. В срок до 01.09.2025 предоставить в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) копии документов, подтверждающих выполнение обязательных требований по готовности теплоснабжающих организаций, установленных в главе II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

3.12. Обеспечить участие своих представителей в заседаниях окружного штаба по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения в 2025/2026 году.

4. Рекомендовать Восточному отделению филиала акционерного общества «АтомЭнергоСбыт» Смоленск (Сироткина Е.В.):

4.1.	Ежемесячно, в срок до 20-го числа, следующего за отчетным периодом, предоставлять в финансовое управление Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области информацию о начислении, оплате и задолженности учреждений социально-культурного назначения, полностью или частично финансируемых из бюджета муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области за отпущенную электрическую энергию.

- Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Региональные объединения системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (Тихонов А.В.), муниципальному унитарному предприятию «Водоснабжение и водоотведение Вяземский» (Антонова С.Н.):

5.1. Разработать и утвердить в срок до 24.05.2024 комплексный план мероприятий по подготовке объектов подведомственного технологического и энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года с указанием графиков проведения, объемов и стоимости работ, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и замене аварийных участков на сетях водоснабжения и водоотведения, а также по проведению мероприятий, направленных на снижение потерь в сетях, синхронизировав эти планы со схемами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и предусмотрев в первоочередном порядке модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих износ более 60%.

5.2. Запланировать ежегодную замену ветхих инженерных сетей в объеме не менее 5% от их общей протяженности.

5.3. Утвержденный план мероприятий по подготовке объектов подведомственного технологического и энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года направить в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) до 29.05.2025.

5.4. Осуществить в 2025 году на подведомственных объектах необходимый средний и капитальный ремонт технологического и энергетического оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения.

5.5. Обеспечить до 01.10.2025 создание аварийного запаса материальных средств. Информацию по созданному аварийному запасу направить в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) до 01.10.2025.

  - Обеспечить в полном объеме ежемесячные расчеты с организациями-поставщиками за полученные энергетические ресурсы.

5.7. Предоставлять в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства):

- Ежемесячно, в срок до 15-го числа месяца, оперативный отчет по дебиторской задолженности населения, предприятий и учреждений частично или полностью финансируемых из бюджетов всех уровней;

- ежемесячно – информацию о задолженности предприятий перед Восточным отделением филиала акционерного общества «СмоленскАтомЭнергоСбыт» за электрическую энергию.

5.8. Ежемесячно, до 25 числа после отчетного периода, предоставлять в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) статистическую информацию «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по состоянию на отчетный период с 1 июня по 1 ноября 2025 года по форме                 № 1 – ЖКХ (зима) срочная с указанием объемов и стоимости проведенных работ по объектам водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

5.9. Осуществлять взаимодействие с единой дежурной диспетчерской службой, действующей на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, и Администрацией муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области по своевременному предоставлению в систему мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» (далее - система МКА ЖКХ) данных, предусмотренных Методическими рекомендациями о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства», утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации                    от 04.06.2020 № 305/пр.

5.10. Обеспечить участие своих представителей в заседаниях окружного штаба по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения в 2025/2026 году.

6. Рекомендовать муниципальному предприятию «Вяземское производственное жилищно-ремонтное объединение» (Платов А.И.), обществу с ограниченной ответственностью «Вяземское домоуправление» (Арбузов О.П.), обществу с ограниченной ответственностью «Регион 67» (Максимов А.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Дружба» (Сасько Ю.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Ремжилсервис» (Калинин А.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Автодром-Строй-1» (Петренко В.Б.), обществу с ограниченной ответственностью «Жилищная компания» (Шатохин В.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Спектр» (Шатохин В.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Вектор»  (Беленко А.В.), обществу с ограниченной ответственностью «ЖЭК Стимул» (Каркашина Е.Н.), обществу с ограниченной ответственностью СЭК «Уютный дом» (Максимов А.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Промжилстрой» (Пискарева С.Н.), обществу с ограниченной ответственностью «ГОСТ» (Сергеев Р.В.), обществу с ограниченной ответственностью «Первая управляющая компания» (Федурце А.П.), обществу с ограниченной ответственностью «Тигеан» (Федурце А.П):

6.1. Разработать и утвердить в срок до 24.05.2025 план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года с указанием графиков проведения, объемов и стоимости работ, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.

6.2. Утвержденный план мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года направить в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) до 29.05.2025.

6.3. Осуществить в 2025 году на подведомственных объектах жилищного фонда необходимый ремонт.

6.4. Обеспечить в полном объеме ежемесячные расчеты с организациями-поставщиками за полученные энергетические ресурсы.

6.5. Обеспечить участие своих представителей в заседаниях окружного штаба по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения в 2025/2026 году.

6.6. Завершить подготовку объектов жилищного фонда к работе в осенне-зимний период до 01.09.2025.

6.7. В срок до 01.09.2025 предоставить в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) копии документов, подтверждающих выполнение обязательных требований по готовности потребителей тепловой энергии, установленных главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и  порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России                           от 13.11.2024 №2234.

7. Управлению образования Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (Семенков И.М.), Управлению по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (Антоненкова А.А.), главному врачу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» (Фролова Н.А.), главному врачу областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер» (Гуденков М.А.):

7.1. Обеспечить участие руководителей подведомственных учреждений в заседаниях окружного штаба по вопросам подготовки подведомственных объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года.

7.2. Разработать и утвердить в срок до 24.05.2025 план мероприятий по подготовке подведомственных объектов социально-культурного назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на их балансе к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года с указанием графиков проведения, объемов и стоимости работ, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий.

7.3. Утвержденный план мероприятий по подготовке подведомственных объектов социально-культурного назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на их балансе к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года направить в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) до 29.05.2025.

  - Руководителям учреждений социально-культурного назначения (распорядителям средств бюджета) обеспечить своевременное утверждение лимитов топливно-энергетических ресурсов для подведомственных объектов и заключение договоров со специализированными организациями на проведение регламентных работ по подготовке топливно-энергетического оборудования на подведомственных объектах к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года.

7.5.	Ежемесячно, до 25 числа после отчетного периода, предоставлять в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) статистическую информацию «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по состоянию на отчетный период с 1 июня по 1 ноября 2025 года по форме                 № 1 – ЖКХ (зима) срочная с указанием объемов и стоимости проведенных работ по объектам социально-культурного назначения, в том числе и объектам электро-, тепло-, газо, водоснабжения, водоотведения.

7.6. Завершить подготовку объектов образования, культуры и здравоохранения к работе в осенне-зимний период до 01.09.2025.

7.7. В срок до 01.09.2025 предоставить в Администрацию муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) копии документов, подтверждающих выполнение обязательных требований по готовности потребителей тепловой энергии, установленных главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и  порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

7.8. В срок до 29.05.2025 направить в управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области информацию о выделенных под проведение в 2025 году среднего и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения денежных средствах.

7.9. Заключить договоры возмездного оказания услуг между собственником резервных источников снабжения электрической энергии и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.

7.10. Обеспечить в срок до 01.10.2025 резервными источниками электроснабжения котельные, относящиеся к Ι и ΙΙ категориям по надежности электроснабжения.

8. Рекомендовать председателям сельских комитетов муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области:

  - Обеспечить участие в заседаниях окружного штаба представителей  сельских комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области и руководителей организаций, осуществляющих на территориях сельских поселений услуги по электро-, тепло-, газо-, водоснабжению, водоотведению, управлению общим домовым имуществом многоквартирных домов, сбору, транспортировке и утилизации твердых и жидких бытовых отходов и ремонту дорог общего пользования для отчета и предоставления информации о ходе подготовки поселения к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года.

  - Выявить бесхозяйные тепловые сети и до начала отопительного сезона 2025/2026 года, но не более чем в течение 30 дней с даты их выявления, определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями и которая до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети будет осуществлять их содержание и обслуживание.

  - Разработать и утвердить календарный план-график постановки на государственный кадастровый учет объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и предоставить его в срок до 01.06.2025 в Управление имущественных отношений Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

  - Обеспечить выполнение работ по восстановлению резервных топливных хозяйств на объектах теплоснабжения независимо от форм собственности, находящихся на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

  - Обеспечить контроль за ходом погашения задолженности по оплате потребленных коммунальных ресурсов населением и организациями жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

  - Обеспечить контроль за проведением текущего и капитального ремонта (реконструкции) зданий и объектов жилищно-коммунального хозяйства с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию указанных зданий и объектов.

  - В срок до 01.09.2025 завершить ремонт систем отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, конструктивных элементов зданий, утепления домов, производственных и общественных зданий.

8.9.	Ежемесячно, до 25 числа после отчетного периода, предоставлять в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) статистическую информацию «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» по состоянию на отчетный период с 1 июня по 1 ноября 2025 года по форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная с указанием объемов и стоимости  проведенных работ по объектам жилищно-коммунального назначения, в том числе и объектам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

9. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» г. Вязьма Смоленской области (Курзин Ю.В.):

9.1. Провести проверку соответствия существующей категории надежности электроснабжения всех социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

9.2.  Обеспечить контроль за заключением договоров возмездного оказания услуг между собственником резервных источников снабжения электрической энергии и владельцем электроустановки, для которой организуется временное электроснабжение.

9.3. На основании типового регламента организации и применения временного электроснабжения потребителей в условиях массовых нарушений электроснабжения потребителей на территории Смоленской области разработать и утвердить регламент организации временного электроснабжения потребителей на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, в срок до 01.10.2025.

9.4. Осуществить контроль за обеспечением резервными источниками электроснабжения котельные, относящиеся к Ι и ΙΙ категориям по надежности электроснабжения, в срок до 01.10.2025.

9.5. Отработать схему взаимодействия с эксплуатационными, ремонтными, строительно-монтажными, транспортными, наладочными и другими организациями в ходе устранения аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики и коммунального хозяйства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в срок до 27.06.2025.

9.6. Во исполнение приказа от 04.06.2020 № 305/пр:

- обеспечить ввод данных в систему МКА ЖКХ по авариям и инцидентам на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

10. Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области:

10.1.	Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства осуществлять работу по подготовке и организации заседаний окружного штаба по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года согласно утвержденному плану работы окружного штаба.

10.2. Рассмотреть на заседаниях штабов причины образования и порядок погашения задолженности потребителей, полностью или частично финансируемых из бюджета муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области за полученные топливно-энергетические ресурсы и оказанные услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению перед организациями-поставщиками энергии и услуг.

10.3. Во исполнение приказа от 04.06.2020 № 305/пр:

- обеспечить ввод данных в систему МКА ЖКХ по авариям и инцидентам на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области;

- организовать своевременное внесение в систему МКА ЖКХ данных о датах начала и окончания отопительного периода в муниципальном образовании «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

  - Управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства обеспечить своевременное предоставление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области статистической отчетности о ходе подготовки к отопительному сезону 2025/2026 года и его прохождении по:

- форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики                         от 27.02.2006 № 7 – ежемесячно, с 01.06.2025 по 01.11.2025;

- форме № 2 – ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206, по состоянию на 01.12.2025;

- форме № 3 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличие и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206, ежемесячно, с 01.11.2025 по 01.04.2026.

  - Отделу строительства и целевых программ обеспечить до начала отопительного сезона 2025/2026 года завершение строительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется в соответствии с федеральной или областной адресными инвестиционными программами.

  - Финансовому управлению завершить в срок до 01.08.2025 формирование лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2026 год для потребителей, финансируемых из местных бюджетов, и представить их на согласование в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области.

11.	Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

12.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области Прудникову А.О.

Глава муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                        О.М. Смоляков

#### Приложение № 1 #### к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 12.05.2025 № 195-р

СОСТАВ ОКРУЖНОГО ШТАБА

по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения в 2025/2026 году

| # Смоляков # Олег Михайлович | # - Глава муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, председатель окружного штаба |
| --- | --- |
| Прудникова Анастасия Олеговна | - первый заместитель Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, сопредседатель окружного штаба |
| Пискарев Виталий Викторович | - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, заместитель председателя окружного штаба |
| # Бандурина # Екатерина Васильевна | - главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, секретарь окружного штаба |
| Члены окружного штаба: |  |
| Антоненкова Ангелина Александровна | - начальник управления по культуре, спорту и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |
| Бодров Павел Константинович | - директор филиала АО «Газпром газораспределение Смоленск» в г. Вязьма (по согласованию) |
| Бушевая Валентина Алексеевна | - начальник административно-хозяйственной части областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вяземская центральная районная больница» (по согласованию) |
| Курзин Юрий Васильевич | - начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» г. Вязьма Смоленской области (по согласованию) |
| Пучков Юрий Николаевич | - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Смоленскрегионтеплоэнерго» (по согласованию) |
| Семенков Игорь Михайлович | - начальник управления образования Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |
| Тесакова Наталья Александровна | - главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |
| Тимохин Александр Владимирович | - начальник Вяземского района электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Россети Центр»-«Смоленскэнерго» (по согласованию) |
| Тихонов Александр Владиславович | - директор общества с ограниченной ответственностью «Вода Смоленска» (по согласованию) |
| Черепкова Лилия Геннадьевна | - заместитель Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области - начальник финансового управления |

#### Приложение № 2 #### к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 12.05.2025 № 195-р

### ПЛАН РАБОТЫ ОКРУЖНОГО ШТАБА

по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения в 2025/2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятия | Докладчики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | - Подведение итогов отопительного сезона 2024/2025 года. 2. Предоставление планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. 3. Определение порядка проведения внеочередных заседаний штаба. | 20.05.2025 11:00 здание Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | - Председатели сельских комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области. - Начальники управлений Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области и руководители учреждений социально-культурного назначения. - Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний. |
| 2. | 1. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке объектов социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. 2.Отчёт о выполнении поручений, полученных на предшествующих заседаниях. 3. Проблемные вопросы, возникающие при подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. | 13.06.2025 11:00 здание Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | - Начальники управлений Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области и руководители учреждений социально-культурного назначения - Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 3. | 1. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. Отчёт о выполнении поручений, полученных на предшествующих заседаниях. | 04.07.2025 11:00 здание Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 1. Председатели сельских комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области 2. Начальники управлений Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области и руководители учреждений социально-культурного назначения - Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих организаций |
| 4. | 1. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. 2.Отчёт о выполнении поручений, полученных на предшествующих заседаниях. | 25.07.2025 11:00 здание Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 1. Председатели сельских комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области 2. Начальники управлений Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области и руководители учреждений социально-культурного назначения 3. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих организаций |
| 5. | 1. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социально-культурного назначения к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. 2.Отчёт о выполнении поручений, полученных на предшествующих заседаниях. | 15.08.2025 11:00 здание Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | 1. Председатели сельских комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области 2. Начальники управлений Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области и руководители учреждений социально-культурного назначения 3. Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| 6. | 1. О ходе выполнения плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. 2. Отчёт о выполнении поручений, полученных на предшествующих заседаниях. 3. Отчёт о подготовке документов, подтверждающих выполнение обязательных требований по готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии установленных главой II Правил оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 | 29.08.2025 11:00 здание Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | - Председатели сельских комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области - Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний |
| 7. | 1. Отчёты председателей сельских комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководителей социально-культурной сферы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года. 2. Отчёт о выполнении поручений, полученных на предшествующих заседаниях. 3. Отчёт о предоставлении документов, подтверждающих выполнение обязательных требований по готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии установленных главой II Правил оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234. 4. Подведение итогов по подготовке муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года | 12.09.2025 11:00 здание Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | - Председатели сельских комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области - Начальники управлений социально-культурного назначения Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области - Руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса и управляющих компаний |

Проект нормативного правового акта не содержит положений, указанных в п.2.2. «Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской деятельности от 29.11.2016 № 1917.