администрация муниципального образования

«Вяземский муниципальный округ» смоленской области

распоряжение

от 24.04.2025 № 166-р

###### Об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно – коммунального хозяйства и социально – культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                                  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации                      от 13.11.2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года,

- Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно – коммунального хозяйства и   социально – культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года согласно приложению.

2.	Рекомендовать руководителям предприятий Вяземского муниципального округа, имеющим на своем балансе, в аренде или в управлении тепловые сети, теплоисточники:

2.1.	Подвести итоги отопительного периода 2024/202 года, разработать план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период           2025/2026 года, с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода, разработать план-график производства ремонтных работ на котельных, график ремонта и замены ветхих сетей систем теплоснабжения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

2.2. В соответствии с действующими нормативными документами и правилами выполнить весь необходимый комплекс мероприятий по подготовке сетей и сооружений теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду 2025/2026 года, в том числе проведение ежегодных гидравлических испытаний.

2.3. Осуществить проверку готовности теплоисточников, сетей и сооружений теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду 2025/2026 года в установленном порядке.

2.4. Обеспечить создание необходимых запасов резервного топлива, создать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры, обеспечить его восполнение в течение всего отопительного сезона            2025/2026 года.

2.5. Обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о ее реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей.

2.6. Обеспечить предоставление в управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года для получения паспортов готовности к отопительному периоду.

3. Руководителям управляющих организаций, бюджетных учреждений социального и культурного назначения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области:

3.1.	Завершить работы по профилактическому и капитальному ремонту внутренних систем вентиляции, сетей газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения до 01.09.2025.

3.2.  Создать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных объектах и сетях коммунальной инфраструктуры в срок до 14.09.2025.

3.3. Обеспечить погашение задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов в срок до 14.09.2025.

4. Рекомендовать руководителям электросетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области, организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке энергетического комплекса муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года и обеспечить готовность объектов в установленные сроки.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, имеющим на своем балансе, в аренде, в управлении или в концессии объекты водоснабжения и водоотведения, организовать проведение мероприятий по подготовке систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года и обеспечить готовность объектов в установленные сроки.

6.	Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вяземский вестник» и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области.

7.	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области Прудникову А.О.

Глава муниципального образования

Вяземский муниципальный округ»

Смоленской области			                                              О.М. Смоляков

#### Приложение #### к распоряжению Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области от 24.04.2025 № 166-р

ПЛАН

###### мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно – коммунального хозяйства и   социально – культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 1. | Организовать работу окружного штаба по обеспечению надежной работы жилищно-коммунального комплекса и осуществлению контроля за функционированием объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области в период их подготовки к работе в осенне-зимний период и его прохождения в 2025/2026 году. | с мая 2025 года по октябрь 2025 года |  | Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 2. | Обеспечить выполнение мероприятий по подготовке в осенне-зимний период 2025/2026 года с учетом имевших место недостатков в трех предыдущих отопительных сезонах (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024гг) и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей. | с мая 2025 года по октябрь 2025 года |  | Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области; Руководители управляющих организаций; руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители электросетевых организаций; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; руководители водоснабжающих организаций. |  |  |
| 3. | Сформировать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15 сентября 2025 года |  | Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области; председатели сельских комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области; руководители управляющих организаций; руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители электросетевых организаций; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; руководители водоснабжающих организаций. |  |  |
| 4. | Предоставлять оперативную информацию в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства): | с июня 2025 года по октябрь 2025 года |  |  |  |  |
|  | - О выполнении работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, бюджетных учреждений, теплоисточников и сетей теплоснабжения, объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, электрических сетей. | ежемесячно до 15 числа отчетного месяца с июня по октябрь 2025 года |  | Руководители управляющих организаций; руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители электросетевых организаций; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; руководители водоснабжающих организаций; руководители газоснабжающих организаций. |  |  |
|  | - О графиках отключения коммунальных услуг в жилищном фонде, в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к отопительному периоду 2025/2026 года | с мая по октябрь 2025 года |  |  |  |  |
|  | - О создании необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно до 13 числа отчетного месяца с июня по октябрь 2025 года |  |  |  |  |
|  | - О технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного периода 2025/2026 года |  | еженедельно по четвергам с июня по октябрь 2025 года |  |  |  |
| 5. | Предоставлять в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) статистическую отчетность о ходе подготовки к отопительному сезону 2025/2026 года и его прохождении по форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 | ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца с июня по октябрь 2025 года |  | Председатели сельских комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области; руководители управляющих организаций; руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители электросетевых организаций; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; руководители водоснабжающих организаций руководители газоснабжающих организаций |  |  |
| 6. | Предоставлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области статистическую отчетность о ходе подготовки к отопительному сезону 2025/2026 года и его прохождении: | ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца с июня по октябрь 2025 года |  | Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
|  | - По форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 | ежемесячно с июня 2025 года по ноябрь 2025 года |  |  |  |  |
|  | - По форме № 2 – ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206 | по состоянию на 1 декабря 2025 года |  |  |  |  |
|  | - По форме № 3 – ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличие и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 23.09.2009 № 206 |  | ежемесячно с ноября 2025 года по апрель 2026 года |  |  |  |
|  | - О выполнении работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, бюджетных учреждений, теплоисточников и сетей теплоснабжения, объектов и сетей водоснабжения и водоотведения, электрических сетей. |  | ежемесячно с июня по октябрь 2025 года |  |  |  |
| 7. | Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период 2025/2026 года, создать необходимый запас горюче-смазочных ресурсов. | до 14 сентября 2025 года |  | Руководители ресурсоснабжающих организаций; руководители управляющих организаций; руководители организаций, осуществляющих содержание и уборку дорог и территорий поселений. |  |  |
| 8. | Обеспечить выполнение мероприятий по погашению задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы и своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги | постоянно |  | Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области; Председатели сельских комитетов Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области; руководители управляющих организаций; руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители электросетевых организаций; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций; руководители водоснабжающих организаций |  |  |
| 9. | Организовать работу и обеспечить контроль за подготовкой к отопительному периоду 2025/2026 года учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, жилищного фонда | до 1 октября 2025 года |  | Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 10. | Обеспечить до начала отопительного сезона 2025/2026 года завершение строительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется в соответствии с федеральной или областной адресными инвестиционными программами: |  |  |  |  |  |
|  | - Реализация муниципального контракта «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Вязьме Вяземского муниципального округа Смоленской области» (III этап) | до 1 сентября 2025 года |  | Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
|  | - Реализация муниципального контракта «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д. Кайдаково Вяземского муниципального округа Смоленской области» | до 1 сентября 2025 года |  |  |  |  |
| 11. | Отработать схему взаимодействия с эксплуатационными, ремонтными, строительно-монтажными, транспортными, наладочными и другими организациями в ходе устранения аварийных ситуаций на объектах электроэнергетики и коммунального хозяйства муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | до 01 июля 2025 года |  | Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области; начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» г. Вязьма Смоленской области |  |  |
| 12. | Организовать ежедневный сбор информации о включении системы отопления на объектах социально-культурного назначения и жилого фонда муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | с 1 октября 2025 года |  | Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |
| 13. | Обеспечить предоставление в Администрацию муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства) копии документов, подтверждающих выполнение обязательных требований по обеспечению готовности потребителей тепловой энергии, установленных главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234. | до 1 сентября 2025 года |  | Руководители управляющих организаций, руководители бюджетных учреждений социального и культурного назначения; руководители теплоснабжающих и теплосетевых организаций |  |  |
| 15. | Обеспечить получение паспорта готовности Администрации муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области | до 15 ноября 2025 года |  | Администрация муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области |  |  |