**Реестр**

**получателей муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, предоставленной** **Администрацией муниципального образования «Вяземский муниципальный округ» Смоленской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N   п/п** | **Субъект,  которому   предоставлена поддержка** | **Наименование   проекта** | **Инициатор проекта** | **Адрес реализации  проекта** | **Планируемый      срок      реализации    проекта** | **Общий объем инвестиций, млн.        руб.** | **Количество  создаваемых   рабочих     мест** | **Контакты** | **Текущее  состояние** |
| 1 | ООО "Крал - консерв" | Организация производства и розлива безалкогольных напитков, 3 этапа | ООО Крал - консерв | г. Вязьма, ул. Н.Бозня | 2017-2026 | 500 | 200 | [info@kralsok.ru](mailto:info@kralsok.ru) (48131)25002 | Закончено строительство склада для цеха по производству соков. Закуплено оборудование для производства новых видов продукции. Введена в эксплуатацию котельная №2. Начато строительство склада №2. |
| 2 | ИП Букатина Г.Ю. | 1 этап «Строительство логистического центра и приобретение 80 транспортных средств»  2 этап «Расширение бизнеса международных грузоперевозок»  3 этап  «Приобретение ТС и строительство СТО» | ГК «Транском» | Вяземский р-н, г. Вязьма, ул. Сычевское шоссе, 79 | апрель 2018-сентябрь 2027 | 3550 | 940 | [o.borisenko@transcom-russia.com](mailto:o.borisenko@transcom-russia.com) (48131)243488 доб. 3400  факс: (48131)54754 | заключены договора лизинга, приобретается погрузочная техника, тягачи, прицепы. Построен логистический центр. Идут дальнейшие строительные работы. |
| 3 | ООО «Рубин-ВИ» | Организация производства лущеного шпона из березы в соответствии с ГОСТОМ 99-96 в г. Вязьма | ООО «Рубин-ВИ» | Смоленская область, Вяземский район, Степаниковское сельское поселение, дер. Тюхменево | 2019-2021 | 1219 | 48 | (910)781-90-38 [eduard\_apa@mail.ru](mailto:eduard_apa@mail.ru) | Поддержка прекращена. Постановление от 23.10.19 №1770 |
| 4 | ООО «Стройинвест» | Строительство жилой группы в м-не «Московский» в г. Вязьма Смоленской области, 2 этапа | ООО «Стройинвест» | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Московская, ул. Котлино | 2019-2029 | 470 | 15 | (910)781-62-13 [smir73v@mail.ru](mailto:smir73v@mail.ru) | Ведутся строительные работы. Введены в эксплуатацию первые объекты. |
| 5 | Лосиков А.И. | Строительство торгово-гостиничного комплекса | ООО «АВЛ» | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Панино, в районе АЗС | 2019-2022 | 30 | 35 | (985) 290-29-82 [alexsohaty@gmail.com](mailto:alexsohaty@gmail.com) | Прекращена по истечению срока. |
| 6 | Минченков Г.А. | Мультибрендовый дилерский центр по организации продаж новых автомобилей, автомобилей с пробегом, ремонт и послепродажное обслуживание» в г. Вязьма Смоленской области | ГК «Премьер-Авто» | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов, в районе автомагистрали М-1 Москва-Минск | 2022-2024 | 104 | 52 | (915) 645-11-11  [GAMinchenkov@kiasmolensk.ru](mailto:GAMinchenkov@kiasmolensk.ru) | Прекращена по истечению срока. |
| 7 | Волков Н.А. Шлакунов А.А. | Строительства Туринфоцентра в рамках проекта «Старая Смоленская дорога» | ООО «Экспресс-Тур» | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Смоленская, в районе д. 2 | 2022-2025 | В размерах гранта, собственные средства не менее 2 | 17 | (900) 227-73-44  [Vyaz\_tur@mail.ru](mailto:Vyaz_tur@mail.ru) | Заключен договор аренды, ведутся проектные и подготовительные работы |
| 8 | ООО «Промресурс - Сервис» | Организация производства газопеносиликатных блоков | ООО «Промресурс - Сервис» | Смоленская область, г. Вязьма, в районе Кирпичного завода | 2022-2025 | 32 | 20 | (950) 705-83-36  [avtodrom-mag@yandex.ru](mailto:avtodrom-mag@yandex.ru) | Поддержка прекращена. Постановление от 09.02.24 №257 |
| 9 | ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Кашена д.13 в г. Вязьма Смоленской области | ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кашена, д. 13 | 2022-2023 | 162 | 17 | (903) 698-06-07 [olgrigoriev@yandex.ru](mailto:olgrigoriev@yandex.ru) | Прекращена по истечению срока. |
| 10 | ООО «ТрансПаК» | Организация производства асфальтобетонной смеси для дорожного покрытия | ООО «ТрансПаК» | Смоленская область, г. Вязьма, в районе Кирпичного завода | 2022-2025 | 32 | 20 | (906) 703-90-21 [tranc2020@mail.ru](mailto:tranc2020@mail.ru) | Поддержка прекращена. Постановление от 15.06.23 №1047 |
| 11 | Шубин С.Д. | Предприятие по производству пищевой продукции | ИП Шубин С.Д. | Смоленская область, г. Вязьма, в районе Кирпичного завода | 2023-2025 | 17 | 28 | (968)414-10-48 [ferma-y-doma@yandex.ru](mailto:ferma-y-doma@yandex.ru) | Прекращена при расторжении договора аренды з/у |
| 12 | ООО «Промресурс - Сервис» | Строительство придорожного развлекательного центра с гостиницей | ООО «Промресурс - Сервис» | Смоленская область, г. Вязьма, ул Воинов-интернационалистов | 2023-2026 | 85 | 25 | (950) 705-83-36  [avtodrom-mag@yandex.ru](mailto:avtodrom-mag@yandex.ru) | Заключен договор аренды, ведутся строительные работы |
| 13 | ООО «Вязьма-стройсервис» | Строительство жилой группы по адресу: г. Вязьма, ул. Воинов-интернационалистов | ООО «Вязьма-стройсервис» | Смоленская область, г. Вязьма, ул Воинов-интернационалистов | 2024-2034 | 1116 | 15 | (910)781-62-13 [smir73v@mail.ru](mailto:smir73v@mail.ru) | Заключен договор аренды, ведутся проектные и подготовительные работы |
| 14 | Тохтаходжаев Д.Э. | Строительство медицинского центра по ул. Кашена в районе д.7 в г. Вязьма Смоленской области | ООО «Кристалл» | Смоленская область, г. Вязьма, ул. Кашена, в районе д.73 | 2024-2027 | 124 | 15 | (910)781-62-13 [smir73v@mail.ru](mailto:smir73v@mail.ru) | Заключен договор аренды, ведутся проектные и подготовительные работы |